# 三项 P0 核实报告

- 日期：2026-09-10

- 起因：金恩来问「这 3 个 P0 级的任务是怎么回事？」

- 做法：不照清单复述，逐个到代码和生产库里核实 —— 这份清单已经有过「描述过时」的先例（P0-19 就是）

## 结论速览

| 编号 | 清单原来写的 | 核实后的真相 |
| --- | --- | --- |
| P0-3 员工页勾选额外权限 | ⬜ 待做 | ✅ 早就做完了，清单标错 |
| P0-4 账号有效期 + 到期提醒 | ⬜ 待做 | 🟡 只做了一半 → 今天补齐，现已完成 |
| P0-6 合同附件转 COS | ⬜ 待做 | ⬜ 确实没做，但当下不紧迫，卡在业务方给桶和密钥 |

三个里有两个的状态是错的。这本身就是个问题 —— 一份不准的清单会让人重复做已经做过的事， 或者以为某件事做了其实没做。清单已按实情更正。

## P0-3　员工页勾选额外权限 —— 早就做完了

### 实际状态

pages/Employees.tsx 里的「单项权限微调」是一套完整可用的界面：

- 折叠面板，标题上带「额外 N · 收走 N」计数

- 逐个动作两个按钮：额外给 / 收走

- 高风险动作标红提示

- 角色自带的动作用灰字标出「角色自带」，避免重复勾选

- 同一个动作不能既给又收 —— 勾一边自动取消另一边

服务端 extra_actions / denied_actions 两列、以及鉴权链路，早就打通了 （server/authStore.js，含 ALTER TABLE ... ADD COLUMN IF NOT EXISTS）。

### 那为什么感觉「没做」

生产库实测：0 个账号配置过额外权限。

select name, extra_actions, denied_actions from auth_users
where extra_actions::text <> '[]' or denied_actions::text <> '[]';
-- (0 rows)

不是不能用，是还没到用的时候。这个功能的典型场景是「总助代管」—— 比如让李智薇临时拿到某个通常只有财务才有的动作。等测试期真的出现这种需求， 它就在那儿，不用再开发。

### 你判断的「对总助尤其重要」是对的

而且已经具备。测试期可以直接让李智薇试： 给她加一个 CONTRACT_UPDATE 之类的动作，看她那边是不是立刻能操作。

## P0-4　账号有效期 + 到期前 7 天提醒 —— 做了一半，今天补齐

### 此前的真实状态

| 部分 | 状态 |
| --- | --- |
| 有效期输入框 | ✅ 有（pages/Employees.tsx，留空 = 永久有效，配了说明文字） |
| 服务端到期拦截 | ✅ 有（isAccountExpired，到期直接登不进来） |
| 到期后的提示语 | ✅ 有（昨天刚补：「这个账号已到期。找系统管理员延长有效期后再登录。」） |
| 到期前 7 天提醒 | ❌ 全库搜不到，根本不存在 |

所以它的实际形态是：

兼职或临时合作方某天早上突然登不进系统，打电话过来问， 这时候才有人想起来「哦有效期到了」—— 而那正是最忙的时候。

事后说得再清楚，也不如事前提醒一句。

### 今天补的

在 runSystemScans 里加了第 5 段扫描：

- 到期前 7 天内（含当天）触发

- 发给 ADMIN / SYS_ADMIN —— 只有他们改得动有效期。 发给本人没用：他既改不了也帮不上忙，徒增焦虑

- 停用的账号不再提醒

- 铃铛点进去直接跳「员工账号」页（linkTypeRoute 里加了 employee: '/employees'）

文案：

🔑 账号 3 天后到期 【商春姿】的账号有效期到 2026-09-13。到期后他会直接登不进来 —— 还要继续用就去「员工账号」里改有效期；确实不用了就不用管，到期自动失效。

### 过程中挖出一个更深的根因

写完提醒，实测一条都发不出来，而且不报任何错。

查下来是 hydrateProfilesFromAuth 里的字段映射：

setUserProfiles(accounts.map((a) => ({
  id, name, roles, activeRole, positionTags, reportsToUserId   // ← 只挑了 6 个
})))

这是白名单式映射，accountExpiresAt 在这一步被静默丢掉了。 服务端返回了、类型定义里也有，但它进不了前端 —— 于是我的判断条件恒为假，提醒一条也不发，还不报错。

这类映射是静默丢数据的高发地：加字段的人改了后端和类型定义， 唯独想不到还有这么一层白名单。它是这份数据进入前端的唯一入口。

已补上 accountExpiresAt 和 status（顺带 UserProfile 类型加了 status）。

### 验证

设了一个 3 天后到期的测试账号，实测提醒正确生成、文案正确、 forRole 正确、linkType=employee 正确。验完已清理测试数据。

4 条测试钉住：tests/account-expiry-reminder.test.js —— 其中第一条专门盯那个字段映射，因为它才是根因。

### 你判断的「测试账号/兼职账号以后会需要」是对的

而且测试期就用得上：这次四位同事的账号如果设了有效期， 到期前你会先收到提醒，而不是等他们打电话来。

## P0-6　合同附件转对象存储 —— 确实没做

### 实际状态

附件现在落在服务器本地磁盘：

// server/routes/uploads.js
const UPLOAD_ROOT = path.resolve(process.cwd(), process.env.XINYI_UPLOAD_DIR || '.runtime/uploads');

### 当下不紧迫的三个理由

- 生产上该目录还没建起来 —— 一个附件都没传过（系统还没真正投用）

- 磁盘还很空：50G 用了 7.2G，剩 40G（16%）

- 图片压缩已经做了（P0-15，实测 3.21MB → 358KB，省 89%）， 所以是线性增长，不是爆炸式

按 60–100GB/年 的量估，全员铺开后不到一年会满。

### 卡在哪

不是技术问题，是要先定用哪个 COS 桶、给一组密钥。 这个只有你能提供。密钥给我时放 .env.local，别贴进对话。

### 你判断的「正式使用前要解决」

我的看法略有不同：可以在测试期之后、全员铺开之前做，不必卡在现在。 理由是现在 0 附件、40G 空闲，而测试期本身会产生第一批真实附件 —— 那时候才知道实际的文件大小分布，迁移方案能定得更准。

如果你希望现在就做，给我桶和密钥即可，工作量大约半天（上传路径已经收敛在一处， imagePipeline 也已就位，改的是落盘那一步）。

## 顺带修正的东西

| 文件 | 改动 |
| --- | --- |
| docs/上线后待办清单.md | P0-3 改 ✅ 并注明「原状态标错」；P0-4 改 ✅ 并记录补齐经过与根因；P0-6 保持 ⬜ 但补上实情和阻塞点 |
| context/AppContext.tsx | 加账号到期扫描；修 userProfiles 字段映射丢字段 |
| components/Layout.tsx | linkTypeRoute 加 employee，否则提醒点了没反应 |
| types.ts | Reminder.linkType 加 employee；UserProfile 加 status |
| tests/account-expiry-reminder.test.js | 新增 4 条 |

当前状态：类型检查干净，474 条测试 471 通过 3 跳过。 改动还在本地，未部署。

## 一句话

三个 P0 里，两个的清单状态是错的 —— 一个早就做完了，一个做了一半。 真正没做的只有 COS，而它当下不紧迫、且卡在业务方给密钥。

比这三项本身更值得记的是那个字段映射的坑： 后端返回了、类型定义有了、前端却在一个白名单 map 里把它丢了， 全程不报错。这类问题只能靠「写完去实测一次」发现，靠读代码是读不出来的。