# 上线准备执行记录（2026-09-10）

## 本轮已完成

- 修复 /api/state/sync 的工作日志、不符合项、任务模板并发覆盖路径：浏览器携带加载时的基线，只提交改变的数据集；服务端按记录 ID 三方合并，保留其他同事的新增与修改。同一记录冲突返回 409，整批状态写入回滚。三类关系表与状态快照在同一 PostgreSQL 事务内更新。

- 增加保存失败提示、未保存内容导出和手动重试；失败后暂停自动重试，避免反复覆盖。存在待保存内容时增加离开页面提醒。切换账号清理基线，旧请求结果不更新新账号基线。

- 启动本机现有 Docker Desktop/PostgreSQL，确保新增并发测试确实经过 PostgreSQL，不以文件回退的通过结果代替生产路径验收。

- 补装 Chromium，补跑此前跳过的 3 项登录门禁浏览器测试。

- 在线上执行数据库和状态文件备份，复制到本机；另存生产环境配置、Nginx 和 systemd 配置，文件仅当前用户可读。

- 将同一份备份分别恢复到服务器临时库和本机临时库，验证后删除临时库。23 张表、5127 行数据完整恢复。

- 只读核实线上 4 个账号均 active：李智薇 MANAGER，商春姿、黄佳佳、黄邦煜 CONSULTANT。

## 备份证据

- 服务器：/opt/xinyi/backups/xinyi-20260910-104954/

- 本机：.runtime/prelaunch-backups/xinyi-20260910-104954/（已限制目录和文件权限；不进入 Git、部署包）

- database.dump SHA-256：8fd6a2af0677700e2a05f7a3b4fc685fdb0f13c829bfb85ca19b9e6dc93b622c

- 数据库 dump、manifest、3 个状态文件的远端与本机 SHA-256 全部一致。备份时上传目录为 0 个附件，因此本轮不构成真实附件恢复验收。

- 配置副本另存在本机备份下的 config/，含敏感参数，不应分享。

- 恢复演练发现旧指纹依赖服务器时区和排序规则。在原服务器恢复并逐表匹配原始指纹后，生成固定 UTC/C 排序的 canonical-fingerprint.json；本机使用此指纹逐表匹配成功。没有忽略校验错误。

- 可重复验证脚本：scripts/verify-offsite-backup.mjs --from <备份目录>；通过环境变量 XINYI_RESTORE_TEST_URL 指定本机测试连接，不在命令行或文档填密码。脚本只接受本机且库名以 _test 结尾的连接，创建独立临时库后恢复，完成后删除自己创建的临时库。

- 本机 PostgreSQL 客户端 18 与服务端 16 不兼容部分恢复语句，实测使用 XINYI_RESTORE_DOCKER_CONTAINER=xinyi-dev-db 调用容器内版本匹配的 pg_restore 16。

- 本轮为一次性异地副本，并未配置持续异地备份。

## 验证

- PostgreSQL 并发 HTTP 测试：同时新增保留双方；同条修改冲突拒绝；批次失败回滚；0.5 小时数据库原值正确；旧客户端缺少基线及规范化键名绕过被拒绝。

- 浏览器同步队列测试：未改变的数据不推送；重叠请求串行；收到确认后更新基线；失败保留待保存内容、不盲目重试。

- 浏览器实际显示已核对：保存冲突提示及“导出未保存内容”“重试保存”按钮可见（独立预览场景，未冒充四岗位全流程验收）。

- 全量回归 483/483 通过，0 失败、0 跳过，见 .artifacts/prelaunch-tests-20260910.log。

- 构建日志：.artifacts/prelaunch-build-20260910.log。

- 恢复记录：.artifacts/prelaunch-restore-20260910.log。

- 迁移文件检查、14/14 页面权限守卫检查、前端构建产物密钥检查通过。

## 发布状态及开测条件

修复版本已于 2026-09-10 部署到生产，版本 2c4c60a-20260910T153400Z。 前后端已同步更新，原有工作区修改予以保留。旧页面发送三类受保护数据但不提供基线时会收到 409，应提示使用者导出未保存内容后重新加载页面。

保护范围是上述三个数据集经 /api/state/sync 的写入路径；其他整批接口、维护脚本并不因此自动获得同样保护。正式开测前仍应在目标版本上进行四岗位真实前端验收。

线上只读复核：11 个客户归属数为 0，30 个项目有归属数为 3，455 条线索归属数为 0。未擅自按行业猜测真实负责人，未执行生产分派或补造到期日。

生产访问入口仍可通过 HTTP 打开；本轮没有完成 HTTPS 配置。线上服务 xinyi/nginx/postgresql 均 active。HTTPS、参与试运行项目的真实归属、目标版本四岗位流程验收仍需完成后再放行真实业务测试。

## 中断后继续完成（2026-09-10 23:35）

- 已执行正式服务器部署，部署前保存代码快照；既有业务数据库、配置、备份和服务器状态文件保留，迁移检查无待执行项。

- 新增 deploy/verify-live.sh：服务未运行、首页/静态资源失败、未登录访问未拒绝、配置文件防护失效、认证未使用就绪 PostgreSQL 时退出失败，不再仅打印警告后声称发布完成。

- 部署 SSH 启用已知主机严格校验，排除服务器的 server/state_store.json、server/auth_store.json、server/intel_store.json，避免本地副本覆盖线上状态。版本号附带 UTC 发布时间，能区分未提交代码的不同发布。

- 部署检查通过：首页与 vendor 资源 200；未登录状态接口 401；.env 探测断开；三个服务均 active；认证 PostgreSQL ready。通知通道仅确认配置存在，没有发送群消息或验证实际收件群。

- 使用现有管理员浏览器会话打开线上工作台与全公司项目列表，确认 30 个项目可读取。这是管理员视角检查，不是四个员工账号各自的流程验收。

- 实际页面发现并修正：空任务项目由“所有任务已完成”改为“尚未安排任务”；下一任务排除 Skipped；含跳过任务且没有待办时明确显示“无待办任务（含已跳过）”。线上重新加载后核对三个空任务项目及一个全跳过项目，显示均正确。

- 本次增量验证：部署安全测试 10/10，项目类别/下一步相关测试 15/15，构建（含类型检查）通过。此前 483/483 全量回归记录保留，不将增量测试冒充新一轮全量结果。

- 发布日志：.artifacts/prelaunch-deploy-20260910.log。

- 已准备 docs/四岗位试运行任务卡-20260910.md，尚未发给同事。

仍需完成：HTTPS 域名/证书配置、业务方确认本轮项目与客户的真实负责人、四位员工各自完整操作验收。未把预览账号和“待指派”等占位名字当作真实负责人，也没有凭猜测清理线上记录。

## 继续排查：连续保存与整改关联

本轮修复三处具体问题：

- 工作日志、整改项、模板的完整快照写入原来使用局部 upsert。前端清空可选字段后，JSON 中该字段消失，数据库却保留旧值。现在完整快照明确使用字段默认值覆盖；普通局部更新接口保持原有语义。

- 新建模板/整改项后，数据库补充默认值（例如 archived=false、evidences=[]），与浏览器刚提交的基线不一致，第二次编辑可能误报冲突。三方比较统一这些默认值，仍拒绝同一记录的真正竞争修改。

- 整改任务编号原来在 React 状态更新回调内生成，回调被延后时，整改记录可能拿不到关联编号。现在在回调前生成固定编号；回调重放不会改变编号，关闭同一整改项也不会另建任务。

验证：PostgreSQL 连续新增→清空字段→第三次编辑，覆盖日志/模板/整改三个数据集，通过；全量回归 486/486，0 跳过（运行启动后新增的整改编号测试另外 1/1 通过）；最终类型检查及构建通过。日志 .artifacts/prelaunch-roundtrip-full-tests-20260910.log、.artifacts/prelaunch-roundtrip-build-20260910.log。

未完成项仍保留：整改自动任务目前只看到前端 setProjects 路径，需进一步打通并验收关联任务的关系表落库与失败恢复；四岗位完整浏览器流程、HTTPS、真实业务归属仍未验收。本轮测试通过不代表这些事项已经解决。

本轮修复已发布，.artifacts/prelaunch-roundtrip-deploy-20260910.log 记录部署成功：xinyi/nginx/postgresql 均 active，首页 200、未登录接口 401、认证 PostgreSQL ready（21 个账号），无待执行迁移，发布后检查通过。未写入生产测试业务记录或发送通知。

## 2026-09-11 继续：整改任务落库

已修复并发布 2c4c60a-20260910T235057Z：带基线的整改同步在同一数据库事务中维护关联项目任务，验证新增、关闭、转移、删除、幂等重试与失败回滚。全量 488/488 通过，构建与部署检查通过。详见 docs/整改任务持久化修复-20260911.md。历史缺失任务未自动补建，四岗位浏览器验收仍未完成。