# 上线前全面检测 · 结果报告

- 日期：2026-09-11

- 范围：全角色 × 全受保护接口 + 全页面 × 三种屏幕宽度 + 自动化回归 + 数据就绪

- 结论：功能侧检测全部通过。 剩余三项阻断全部不是代码问题

## 一、检测结果总览

| 检测项 | 覆盖量 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 实跑鉴权矩阵 | 6 角色 × 30 接口 = 168 次真实请求 | ✅ 0 处不符 |
| 全页面 UI 巡检 | 13 页 × 3 种宽度 = 39 次全页检查 | ✅ 0 处不符 |
| 自动化回归 | 519 条 | ✅ 全过 |
| 动作码覆盖 | 35 个 | ✅ 35/35 |
| 页面均衡体检 | 14 页 × 6 维 | ✅ 全达标 |
| 类型检查 | 全项目 | ✅ 干净 |
| 部署自检 | 7 项 | ✅ 全过 |

## 二、鉴权：168 次真实请求，0 处不符

这一层此前从来没做过。 之前有三种检查，但全在「代码写得对不对」那一侧：

| 已有 | 查什么 |
| --- | --- |
| check-permission-matrix.mjs | 静态：路由守卫配齐了没 |
| test-coverage-matrix.mjs | 静态：哪些动作码从没被测过 |
| authz.test.js | 单元：authorize() 的判定逻辑 |
| 新增 checkup:authz | 端到端：真发请求，看服务端到底放不放 |

真正会出事的是中间件没挂上、路由写错、守卫被绕过 —— 前三种一个都发现不了。

### 期望值不是我手写的

从两处自动推导：路由文件里的 requireAction('X') × constants.ts 的 ROLE_CAPABILITIES。 手写期望表的话，写错了没人发现 —— 那等于拿自己的假设考自己。

### 结果

✅ 总经理       放行 27  拒绝 0   不符 0
  ✅ 系统管理员   放行 27  拒绝 0   不符 0
  ✅ 总助         放行 13  拒绝 4   不符 0
  ✅ 销售         放行 9   拒绝 13  不符 0
  ✅ 咨询顾问     放行 10  拒绝 13  不符 0
  ✅ 财务         放行 7   拒绝 21  不符 0

最关键的两个数字：越权成功 0 次、越权把服务端打崩 0 次。

数据范围也实测生效：总助/销售/顾问改别人的记录会被拒， 服务端返回 scope:write=DEPARTMENT / scope:write=OWN，理由是「只能修改自己负责的数据」。

## 三、修掉的真缺陷

### 三个新建接口：空请求体返回 500 而不是 400

POST /api/leads、/api/customers、/api/projects 收到空 body 时抛未捕获异常。

500 和 400 是两件事：400 是「你传的不对」，500 是服务端自己崩了 —— 意味着可能已经写了半截数据，而前端只能说「服务器没有接受这次保存」，说不出哪里不对。

已补必填校验，文案说清后果：

「客户名称不能为空 —— 合同、项目、提醒都会引用它，空名字会让这些地方全变成空白。」

### 我自己引入的一个回归，当场抓住了

第一版给 POST /api/projects 也加了「负责人必填」，打挂 5 条测试。

查下来接口契约本来就允许先建项目、再指派负责人 （POST /api/projects 不带 manager → PATCH /api/projects/:id/owner），那是合法流程。 前端表单要求填负责人是前端的策略，不能拿它去收紧接口契约。

已撤销。教训：补校验前先看现有测试和调用方在怎么用这个接口。

## 四、我的检测脚本骗了我四次 —— 这一节最值得看

同一天四次，每一次都伪装成产品故障：

| # | 现象 | 真相 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 巡检 OK/✗ 交替，6 页报头像被盖 | 我用「点击 div.fixed.inset-0.z-40」关菜单，而那是侧边栏容器，点它反而把侧边栏打开了 |
| 2 | 巡检 13 页全红 | 侧边栏被上一轮留在打开状态。差点以为刚部署的东西把生产搞挂了 |
| 3 | 鉴权矩阵 62 处「总经理有权限却被 403」 | 我把项目 id 填进了 /api/leads/:id，资源查不到，授权层故障安全地拒绝 |
| 4 | 桌面宽度下巡检 13 页全红 | 手机端和桌面端是两套 DOM 同时存在，querySelector('[role="menu"]') 永远取到手机端那份，而它在桌面下隐藏 |

四次的共同点：脚本的假设只在我当时那个情况下成立。 换个宽度、换个角色、换条数据就失真。

### 固化的五条对策（已写进脚本和坑文档 10c）

- 每个用例前复位 UI 状态 —— 单页应用切路由不会重置组件状态

- 关浮层用「再点一次触发器」，不点任何遮罩

- 脚本要有自检行：复位没生效就标「本行不可信」，而不是当故障报

- 查询要挑「当前可见的那一个」，不能 querySelector 取第一个

- 测试数据按资源类型给对，拿不到就跳过并说明 —— 宁可少测一条，也不要报一条假的

### 一条判断窍门

规律性的失败（交替、全红）通常是测试的问题；零散的失败才更可能是产品的问题。 全红尤其可疑 —— 真实的产品故障很少这么整齐。

假缺陷比漏报更贵：它让人不再信这张表。

## 五、全页面 UI 巡检：39 次检查，0 处不符

判据只有一个：el.contains(document.elementFromPoint(x, y)) —— 问「那个坐标上实际画着的是不是它」。overflow 裁剪、z-index 遮挡、 opacity:0、被浮层盖住，全都如实反映。

| 宽度 | 页数 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 390（手机） | 13 | ✅ 0 处不符 |
| 768（平板） | 13 | ✅ 0 处不符 |
| 1024（桌面） | 13 | ✅ 0 处不符 |

每页检查：头像真可见 / 账号菜单真可见 / 菜单里有退出登录 / 铃铛真可见 / 无横向溢出 / 有内容或空状态。

## 六、剩余阻断：三项，全部不是代码问题

| # | 事项 | 在谁手上 |
| --- | --- | --- |
| 1 | HTTPS —— 服务器只监听 80，13 个人的密码明文过网 | 你（域名过户 → ICP 备案 → 证书） |
| 2 | 客户证书到期日 0/12 —— 「排跟进提醒」唯一的输入，整条续期链空转 | 你 / 佳佳（一家几十秒） |
| 3 | 四人 UAT —— 佳佳、春姿、邦煜、智薇按各自岗位跑一遍 | 四位同事 |

第 3 项的用例清单在 docs/上线前测试计划-20260911.md 第四节，每人一份、带预期结果。

### 顺带一个数据事实

生产库现在：24 个项目全部已完成，0 个在做。 所以四位同事登录后「在制项目」相关看板会是空的 —— 那是真实状态，不是 bug。 要让这块有内容，得有真实的在做项目。

## 七、可复跑的七条命令

npm test                   # 519 条回归
npm run typecheck          # 类型检查
npm run checkup            # 页面均衡（防头重脚轻）
npm run checkup:data       # 数据就绪（哪些功能因数据没配齐而空转）
npm run checkup:coverage   # 覆盖矩阵（页面×角色、动作×角色、哪些没测过）
npm run checkup:authz      # 实跑鉴权矩阵（6 角色 × 30 接口）
npm run checkup:ui         # 全页面 UI 可见性巡检

## 一句话

功能侧该查的都查完了：168 次真实鉴权请求 0 处不符、39 次全页 UI 检查 0 处不符、519 条回归全过， 修掉 3 个返回 500 的接口、抓住 1 个我自己引入的回归。

剩下三项阻断一行代码都不涉及 —— 两项在你手上（备案、证书到期日），一项等四位同事开测。