# 上线前测试计划

- 日期：2026-09-11

- 系统：信义认证系统 V5.0

- 起因：金恩来 2026-09-11：「应该不是一伙检查出这里有漏洞，一伙检查出那里有漏洞，应该是有一份全面详细的上线前的测试计划吧！并按之执行吧」

## 〇、先承认一件事

你说得对。 之前我一直是散点排查 —— 聊到哪查到哪。

这种做法确实抓到了不少真问题（每 10 秒自动建项目、平板头像消失、 字段在映射里静默丢失、裸 SC 正则误判），但它有个致命缺陷：

永远不知道什么时候算测完了。

散点排查给不出「哪些还没看过」这张图。而上线前真正要回答的恰恰是这个问题， 不是「我们找到了多少 bug」。

## 一、正规软件公司上线是怎么做的

标准流程大致七步。但照搬到 13 个人的公司会失败 —— 不是因为不对，是因为没人会执行一份 80 页的文档。所以每一步我都标了「信义怎么做」。

| # | 标准做法 | 信义怎么做 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测试计划：范围、环境、角色、准入准出标准 | 就是这份文档，控制在能一次读完的长度 |
| 2 | 测试用例设计：每功能/页面/角色写步骤和预期结果 | 从代码自动生成覆盖矩阵，见下 |
| 3 | 冒烟测试：最短主链能不能跑通 | 部署脚本里已有自检（服务/首页/鉴权/资源），每次部署自动跑 |
| 4 | 功能测试 + 回归：逐条执行，改完再跑一遍 | 505 条自动化测试承担回归；人工只测自动化测不了的 |
| 5 | UAT 用户验收：真实用户用真实业务跑 | 佳佳、春姿、邦煜、智薇四个人 |
| 6 | Go/No-Go 评审：按准出标准决定上不上 | 见第五节，标准是可量化的 |
| 7 | 上线后观察期：盯错误率和反馈 | 已有 client_errors 自动上报 + 每日 18:30 错误摘要推送 |

### 和大公司最大的差别

大公司靠人力覆盖（专职测试团队逐条点）。信义没有这个人力， 所以必须靠两件事替代：

- 自动化承担回归 —— 505 条测试每次改动都跑，人不用重复点

- 覆盖矩阵承担”没漏” —— 从代码算出来，加一个页面矩阵自动变大

人工测试只花在自动化测不了的地方：界面好不好懂、流程顺不顺、 帮助答不答得上来、真实业务跑得通不通。

## 二、覆盖矩阵（从代码算出来，不手写）

node scripts/test-coverage-matrix.mjs          # 看矩阵
node scripts/test-coverage-matrix.mjs --cases  # 生成每人的用例清单

为什么从代码算，不手写：手写的清单必然漏，而且漏在哪儿你不知道 —— 这跟散点排查是同一个毛病，只是换了个更正式的外壳。

脚本把三份东西交叉： - 路由表（App.tsx）→ 有哪些页面 - ROLE_PERMISSIONS → 谁能看哪些页面 - ROLE_CAPABILITIES → 谁能做哪些动作

加一个页面、加一个角色、加一个动作，矩阵自动变大，新格子自动是「未覆盖」。清单不会过时。

### 当前规模

页面 16 个 × 角色 6 个 = 96 个格子，其中「该能进」75 个
动作 36 个，其中 30 个在自动化测试里出现过

### 页面 × 角色

| 页面 | 总经理 | 系统管理员 | 总助 | 销售 | 咨询顾问 | 财务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /dashboard | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| /leads | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| /customers | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| /contracts | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| /my-tasks | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| /projects | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| /finance | ✅ | ✅ | · | · | · | ✅ |
| /finance/settlements | ✅ | ✅ | · | · | · | ✅ |
| /audit | ✅ | ✅ | ✅ | · | ✅ | · |
| /knowledge | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| /intel | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| /strategy | ✅ | ✅ | ✅ | · | · | · |
| /ai-center | ✅ | ✅ | · | · | · | · |
| /employees | ✅ | ✅ | ✅ | · | · | · |
| /auth-audit | ✅ | ✅ | ✅ | · | · | · |
| /my-devices | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |

✅ = 该能进　· = 该被挡住。两个方向都要测 —— 「进不去」是 bug，「不该进却进得去」是事故。

## 三、矩阵立刻抓到的漏洞

这 6 个动作码在 tests/ 里一次都没出现过 —— 肯定没测过：

| 动作 | 谁会用 | 为什么要紧 |
| --- | --- | --- |
| LEAD_CONVERT | 总经理/系统管理员/总助/销售 | 线索转客户是销售主链的关键一步，断了整条获客链就断了 |
| TASK_CREATE | 总经理/系统管理员/总助/顾问 | 顾问每天都要加任务 |
| KNOWLEDGE_WRITE | 总经理/系统管理员/总助/顾问 | 知识沉淀是这个系统的护城河 |
| REMINDER_WRITE | 全部六个角色 | 覆盖面最广，却没测过 |
| PROJECT_PAUSE | 总经理/系统管理员/总助 | 项目暂停 |
| SETTLEMENT_VIEW | 总经理/系统管理员/财务 | 涉及钱 |

「出现过」不代表测得对，但没出现过一定没测。这张表找的就是后者 —— 这正是散点排查永远给不出的东西。

这 6 个是上线前必须补的自动化测试（见第六节排期）。

## 四、人工测试：四个人各测什么

自动化测不了的东西才交给人：界面懂不懂、流程顺不顺、真实业务跑不跑得通。

### 通用规则（四个人都做）

- 每进一个页面，先看有没有数据。空的话，空状态有没有说清为什么空、下一步去哪

- 遇到看不懂的地方，先点右上角问号 → 「解释这一项」。 它答不上来，那本身就是要报的缺陷 —— 帮助答不上来比功能有 bug 更容易劝退人

- 试一次直接输网址进不该进的页面（比如顾问输 /finance），应该被挡住

- 至少在手机上走一遍自己的主链

### 李智薇（总助 · MANAGER）

主链：看团队 → 找到卡住的 → 指派 → 跟踪

| # | 步骤 | 预期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作台看「谁手上活多少」 | 列出的是真人姓名，不是「待指派」「销售/咨询」 |
| 2 | 项目管理 → 范围切「全公司」→ 找无负责人的项目 | 能筛出来 |
| 3 | 建一个新项目，填服务内容 | 出现「建议：某某」+ 理由，点采纳后负责人被填上 |
| 4 | 指派某任务给邦煜 | 邦煜的「我的任务」立刻出现这条 |
| 5 | 我的任务 → 切「我派出去的」 | 看得到派给别人的活 |
| 6 | 员工账号 → 核对花名册 | 11 个人都在，岗位对得上 |
| 7 | 输网址进 /finance | 被挡住 |

### 黄佳佳（食品认证 · CONSULTANT）

主链：接活 → 做 → 记 → 闭环

| # | 步骤 | 预期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 我的任务 → 勾一条完成 | 项目管理里进度同步变化 |
| 2 | 客户管理 → 打开食品客户 → 补证书到期日 | 保存成功 |
| 3 | 点「排跟进提醒」 | 铃铛里出现 3 条（到期前 30/15/7 天） |
| 4 | 回项目管理看 | 不该冒出「认证到期跟进」项目（这条 9/9 刚修） |
| 5 | 不符合项 → 登记一条，填问题描述 | 推荐同类历史问题 |
| 6 | 知识中心 → 上传一份资料 | KNOWLEDGE_WRITE，没测过，重点看 |
| 7 | 输网址进 /employees | 被挡住 |

### 商春姿（食品包装 · CONSULTANT）

主链：行业筛选 → 工时 → 复用

| # | 步骤 | 预期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 客户管理 → 行业筛「包装印刷」 | 4 家都在（工商口径的「包装装潢及其他印刷」要能归进来） |
| 2 | 项目详情 → 记工作日志，工时填 0.5 小时 | 保存后回看还是 0.5（历史上存成过 50） |
| 3 | 知识中心 → 搜食包资料 | 同行业内容检索得到 |
| 4 | 合同管理 → 打开一份合同，试 AI 识别 | 能识别，不报错 |
| 5 | 给一条线索加跟进记录 | REMINDER_WRITE，没测过，重点看 |
| 6 | 手机上重做第 1、2 步 | 表格变卡片，头像点得到 |

### 黄邦煜（体系认证 · CONSULTANT）

主链：排期 → 依赖 → 不符合项全链

| # | 步骤 | 预期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 我的任务 → 按已超期/今天/本周核对 | 分栏正确 |
| 2 | 给任务设前置任务 | 延期能算出连带影响 |
| 3 | 任务状态改「进行中」 | 总助那边看得见 |
| 4 | 新建一个任务 | TASK_CREATE，没测过，重点看 |
| 5 | 不符合项走完「登记 → 整改 → 验证关闭」 | 全链通 |
| 6 | 手机上重做第 1、5 步 | 正常 |

## 五、准入 / 准出标准（可量化，不靠感觉）

### 准入（开始测试前必须满足）——当前状态

| 条件 | 标准 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| 自动化测试 | 全绿 | ✅ 505 通过 0 失败 |
| 类型检查 | 干净 | ✅ |
| 页面均衡体检 | 14/14 | ✅ |
| 四岗位可登录 + 权限正确 | 全通过 | ✅ |
| 数据有主 | 项目归属 > 50% | ⚠️ 13/24 = 54% 刚过线 |
| 部署自检 | 全绿 | ✅ |

准入达标，可以开测。

### 准出（决定上不上线）

| 条件 | 标准 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| 阻断级缺陷 | 0 个 | 待测 |
| 严重级缺陷 | 0 个未修 | 待测 |
| 6 个未测动作 | 补上自动化测试 | ❌ 待做 |
| 四个人的主链 | 全部跑通 | 待测 |
| 客户证书到期日 | > 60% 填了 | ❌ 0/11 |
| HTTPS | 已启用 | ❌ 卡 ICP 备案 |

### 缺陷分级

| 级别 | 定义 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 阻断 | 干不了活：进不去、存不了、数据错 | 立刻修，修完重测 |
| 严重 | 有替代路径但很难受；或数字不对 | 上线前修 |
| 一般 | 界面别扭、文案不清 | 记录，测试期后统一改 |
| 建议 | 希望有的新功能 | 记录不做 —— 测试期纪律 |

最后一条是纪律：真实业务一跑，需求会像雪片一样来，全接就永远上不了线。

## 六、执行排期

| 阶段 | 做什么 | 谁 |
| --- | --- | --- |
| T0（现在） | 补 6 个未测动作的自动化测试 | 我 |
| T0 | 补客户证书到期日（否则续期提醒整条链空转） | 你 / 佳佳 |
| T1 | 四个人各自按第四节跑一遍，边测边记 | 四位 |
| T1+1 | 汇总缺陷、分级、修阻断和严重级 | 我 |
| T2 | 回归：自动化全跑 + 四人重测修过的部分 | 我 + 四位 |
| T3 | 按准出标准过一遍，Go / No-Go | 你拍板 |

### 缺陷怎么报

系统里就有入口 —— 右上角的「反馈问题」按钮（FeedbackModal）， 报的内容直接进 feedback 表，我这边看得到。

不用写邮件、不用截图发微信。报的门槛越低，报上来的越多。

## 七、这次新增的工具

node scripts/test-coverage-matrix.mjs --cases   # 覆盖矩阵 + 每人用例清单
node scripts/role-acceptance.mjs                # 四岗位自动验收
npm run checkup                                 # 页面均衡体检
npm run checkup:data                            # 数据就绪体检
npm test                                        # 505 条回归

## 八、顺带说明：本次已完成的三件事

- 前端改动已部署 —— 建议负责人、平板头像、崩溃兜底、登录提示全部上线

- 测试垃圾已清 —— 6 个（11111/2222/123/空任务项目×3）连同 2 条工作日志、 9 条提醒一起删除。用显式 ID 清单，不用模式匹配（迁移 021）。 项目数 30 → 24

- 14 个没有归属的项目已查明（见下节）

## 九、那 14 个「认不出服务类型」的项目

你问的这个。查明后分三类：

### A. 10 个「认证到期挖角跟进」（P-FU-*）

浙江国义包装、浙江奥新仪表、浙江方特智能传动、温州一树纸业、温州泽工阀门、 温州皇泓休闲食品、温州盛世机车业、温州铸鼎机械、瑞安市华昇汽车部件……

这些是老的「售前跟进」项目，正是你 9/8 说要从项目里去掉的那一类， 也是被那个自动建项目的 bug 生出来的。它们没有合同、没有服务类型， 只有 3 条模板任务。

建议：不指派，整体归档。 它们不是真实交付项目，留在「在制项目」里 会持续污染延误率、日均在制这些指标。

### B. 3 个「空任务项目」

已随垃圾清理删除。

### C. 1 个情报跟进

【情报跟进】平阳温州康田包装有限公司 —— 从情报雷达转来的， manager 是「系统管理员」，3 条任务，还在 Active。

建议：你看一下这条线索还跟不跟。 跟就指派给春姿（食品包装方向）， 不跟就关掉。

### 另外：关于第三方合作

你说「公司有不少服务项目是和第三方合作的」。

我现在只把「其他许可」这一个大类标成走第三方（医疗器械、饲料添加剂）。 如果第三方合作是跨服务类型的（比如体系认证也可能外包给合作方做）， 那它就不该是服务大类的属性，应该是项目上的一个独立标记 —— 像「收不收钱」那样，是属性不是类别。

这个要你确认：第三方合作是只限于那几类许可，还是各类服务都可能？ 两种情况的做法完全不同。

## 一句话

从「发现一个补一个」换成「先知道有多少格子，再一个个填」。 矩阵从代码算出来，所以不会过时、不会漏； 第一次跑就抓到 6 个从没测过的动作 —— 那正是散点排查永远给不出的东西。