# 上线后待办清单

这份清单记录上线前刻意不做、上线后再做的功能。 每次上线阶段推进时对照本表确认，做完的划掉并注明完成日期。

阶段定义（2026-08 确认）： - 阶段①测试：部署上线，几个人拿真实业务跑，修 bug 和衔接问题 - 阶段②正式运营：全员铺开，回公司当面演示培训 - 阶段③稳定运营：常态化维护与升级

## 阶段①（测试期）不要做

测试期的核心纪律是 只修 bug 和功能衔接问题，新功能一律记录不做。 真实业务一跑，需求会像雪片一样来，全接就永远上不了线。

## 阶段②（全员铺开前后）

| 编号 | 功能 | 说明 | 前置条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| P2-1 | 上手清单（工作台） | 5 个任务走完主链：录线索 → 加跟进 → 转客户 → 录合同（试 AI 识别）→ 看自动生成的项目。完成后卡片消失 | 无 |
| P2-2 | 空状态引导文案 | ✅ 已完成（2026-09-08）14 个业务页面全部补齐空状态 + 样例行，npm run checkup 可复查 | — |
| P2-3 | 周报功能预告 | 当面演示时口头预告，并把”每天记工作日志”讲成使用规范 | 无，靠讲 |
| P2-4 | 交付负责人专属视角 | 现在 MANAGER 映射到销售视角，看到的是线索客户，不对。需要专属看板：项目进度、资源分配、交付质量 | 组织上真的设了部门负责人才做 |

## 阶段③（稳定运营后）

| 编号 | 功能 | 说明 | 前置条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| P3-1 | 每周工作报告自动生成 | 周五自动生成草稿 → 企微推送 → 员工核对修改 → 提交。“本周完成”由系统汇总不可改，只能改总结和下周计划 | 全员铺开后约 1 个月，日常数据够了才有内容 |
| P3-2 | 周报关联战略目标 | 每项工作可关联战役任务，周会上看”全公司精力分布 vs 本季度重点” | P3-1 |
| P3-3 | 文件工作台（体系文件生成） | 选客户 → 选体系 → AI 出初稿 → 逐条编辑（系统记录每次修改）→ 定稿归档。咨询师改了什么是最值钱的数据，攒够后 AI 初稿越来越接近定稿 | P3-5、P3-6、P3-7 三项数据基础 |
| P3-4 | 待确认队列 | AI 起草 → 进”待我确认” → 人一键批准/驳回。让 AI 从”填表工具”变成”受监督的助手”。同事代录、兼职台账也走同一队列 | 无，但价值随 AI 能力增长 |
| P3-5 | 工作日志加现场照片 | 咨询师去厂里拍的照片直接挂当天日志。AI 拿不到的第一手数据 | P0-2 附件存储先修好 |
| P3-6 | 不符合项结构化标签 | 加「工序 + 根因」两个维度。行业维度已于 2026-09-08 完成（src/modules/industry.ts 把工商口径 180 个值归成 12 个大类，经验条目自动带上），剩工序和根因 | 无 |
| P3-7 | 跟进记录结构化 | 现在是纯自由文本，AI 提炼不出规律。需要加结构化字段 | 无 |
| P3-8 | 留痕升级为「谁 + 代表谁 + 依据什么」 | 现在看不出一条记录是人录的还是 AI 录的、依据哪份文件哪一页。出错时查不出责任链 | P0-1 |
| P3-9 | 客户可见范围切到 dedupe | 团队扩到 5+ 销售时，从”全员可见”切到”可查重不可见详情” | 改环境变量即可，代码已就位 |
| P3-10 | 系统管理员切 limited 模式 | 系统稳定后，把 VITE_SYS_ADMIN_MODE 从 full 改 limited，业务写权限收走 | 改环境变量即可，代码已就位 |
| P3-18 | 销售结算/提成规则 | 结算模块原本只针对咨询师——销售一直是老板本人，不涉及结算。现在招了新销售，销售侧也要进结算。规则未定（按回款比例？按签单额？签单与回款分成？续签算谁的？）。规则定了再动代码：SETTLEMENT_VIEW 目前只给 ADMIN/SYS_ADMIN/FINANCE，销售侧要不要开、开到什么粒度（只看自己的、看不看比例）都取决于规则 | 业务方定规则 |
| P3-19 | 暂停项目 | 2026-09-11 覆盖矩阵查出：PROJECT_PAUSE 这个动作码声明了、授给了三个角色、员工页还能勾选「暂停项目」，但全代码库没有任何一处检查它，也没有暂停项目的界面 —— 权限清单在对人撒谎（勾了不产生任何效果），比少一项权限更糟。按测试期纪律「只修 bug、新功能记录不做」，已把死权限从 ROLE_CAPABILITIES / ACTION_META / types / policy 里整套拿掉；功能本身记在这里。要做的时候先定规则：暂停和「已完成」「未开始」怎么区分？暂停期间算不算在制项目、算不算延误？恢复时截止日期顺延吗？规则不定就做，会污染延误率这类指标 | 业务方定规则 |
| P3-11 | 删除类能力 | 目前全线只能改不能删。需先定规则：谁能删、软删还是硬删、是否保留审计、能否恢复 | 业务方定规则 |
| P3-12 | 修复 CI 红灯 | ✅ 已完成（2026-08-27 复核）实测 npm run test 160 个用例 157 通过 / 0 失败 / 3 跳过（跳过的是 Playwright 端到端，本机没装浏览器）。原因是测试改用独立测试库 xinyi_test，testEnv() 不再继承本机的会话鉴权开关 | — |
| P3-13 | 向量检索（pgvector） | 替换现在的字符串匹配检索。工作量 3-5 天，embedding 成本很低（全量向量化一次几十元）。触发条件：知识库超过 1000 篇，或有人抱怨”AI 找不到资料”。现在只有 15 篇，硬上只增加复杂度 | 知识库上量 |
| P3-14 | 知识中心分区改造 | 拆成「公共标准库」（只读，管理员维护，顾问只能引用）+「客户文档区」（按客户归档）。防重复三层：hash 查重（dedupeHash 字段已有）、入口限制、标题相似提示 | 上量前做完 |
| P3-15 | 标准文件版本管理 | 标准号 + 版本 + 生效日期 + 状态（现行/过渡期/作废）。多版本必须并存——客户证书按旧版发，换证前还要用旧版。引用时提示”该客户证书基于 X 版，当前现行 Y 版” | P3-14 |
| P3-16 | 体系文件版本链 | 每套文件有版本号，最新标”现行”、旧版标”历史”，列表默认只显示现行。旧版不删只归档（三年以上转归档存储省 80%）——新旧差异是 AI 学不到的演进数据 | P3-14 |
| P3-17 | AI 调用按角色配额 | 每人每天调用上限（顾问 50、兼职 10、老板不限）。目的是兜底防跑飞烧预算，不是限制正常使用 | P0-10 用量计量 |

## 上线前必须做完（P0，不在本清单范围但列此备查）

| 编号 | 事项 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| P0-1 | AI 以人的身份执行 — 已落地 x-xinyi-on-behalf-of 机制：AI 服务账号代表员工调用，鉴权按被代表人角色判定；非服务账号带该头一律 403；审计日志记录 viaAiAgent + onBehalfOf | ✅ 已完成（2026-08-12，5 项端到端验证通过）遗留：MCP 端（~/xinyi-mcp）需改为在调用时带上该请求头，否则仍走服务账号自身权限 |
| P0-2 | 修审核证据 base64 存储 — pages/Audit.tsx 把证据文件转 base64 存进数据字段，一张手机照片 4-7MB，几十张撑爆数据库 | ✅ 已完成（2026-08-17）改走 POST /api/uploads/audit-evidence 真实落盘，字段只存 URL |
| P0-3 | 员工页支持勾选额外权限（extraActions） | ✅ 已完成（2026-09-10 核实，原状态标错）pages/Employees.tsx 里的「单项权限微调」已经是完整可用的界面：逐项「额外给 / 收走」、高风险动作标红、角色自带的用灰字标出避免重复勾选、同一动作不能既给又收（勾一边自动取消另一边）、折叠标题上带「额外 N · 收走 N」计数。服务端 extra_actions / denied_actions 两列与鉴权链路早已打通。生产上目前 0 人配置过——不是不能用，是还没到用的时候（总助代管场景铺开后才需要） |
| P0-4 | 账号有效期 UI + 到期前 7 天提醒 | ✅ 已完成（2026-09-10）此前只做了一半：有效期输入框在（pages/Employees.tsx，留空=永久有效），服务端 isAccountExpired 也真的拦，但没有任何人会被提前告知——兼职某天早上突然登不进来，打电话过来才有人想起有效期到了。现补齐 runSystemScans 里的到期前 7 天提醒，发给 ADMIN/SYS_ADMIN（只有他们改得动），铃铛点进去直接跳员工账号页。过程中挖出根因：hydrateProfilesFromAuth 的字段映射是白名单式的，只挑 6 个字段，accountExpiresAt 在那一步被静默丢掉——所以提醒条件恒为假，一条也发不出来且不报错。已补上 accountExpiresAt 和 status。4 条测试见 tests/account-expiry-reminder.test.js |
| P0-5 | 关掉 demo 数据种子 seedDemoData() | ✅ 已完成（2026-08-17）改由 VITE_DEMO_SEED_ENABLED 控制，默认关。前端已验证不再执行，页面数据全部来自 PG |
| P0-6 | 合同附件改存对象存储（COS） | ⬜ 待做（2026-09-10 复核，确实没做）现在落在服务器磁盘 .runtime/uploads（server/routes/uploads.js，可用 XINYI_UPLOAD_DIR 改）。当下不紧迫：生产上该目录还没建起来——一个附件都没传过；磁盘 50G 用了 7.2G，还剩 40G。但按 60–100GB/年 的量，全员铺开后不到一年就会满，而图片压缩已经做了（P0-15，省 89%）所以是线性增长不是爆炸。阻塞点在业务方：要先定用哪个 COS 桶、给一组密钥 |
| P0-7 | 统一级联逻辑到后端一份（前端与 MCP 两套实现） | ✅ 已完成（2026-08-24）① 删除前端两处级联回退（completeProjectLocal / convertSignalToFollowUpProjectLocal，共 1.87 万字符）——它们和后端产出不一致：本地版一份知识文档都不生成，走回退就少一份客户复盘且无任何报错；写开关实测为开，这两条路到不了。改为开关关闭时明确报错。② 标准识别规则抽到 src/modules/knowledge/standards.ts，前后端共用一份——之前两边各写各的，服务端带标准号/可信层级/行业标签，前端只有标题和分类，同一动作产出的复盘质量取决于一个环境变量。7 条测试见 tests/pdca-consistency.test.js |
| P0-8 | 数据库增量迁移机制 | ✅ 已完成（2026-08-17）npm run migrate / migrate:status / migrate:new，迁移文件在 db/migrations/。四道保护实测通过：只执行一次、防改历史（校验和）、失败事务回滚、并发咨询锁；有数据时自动先备份。空库重建结构与现有库指纹逐字节一致。手册见 docs/db-migration-runbook.md |
| P0-9 | 数据备份 + 恢复演练 | ✅ 已完成（2026-08-17）npm run backup / backup:drill / restore，备份含数据库+附件+逐表指纹。首次演练通过：12 张表 1233 行、附件逐字节一致。手册见 docs/backup-restore-runbook.md。每月需重跑演练。2026-08-17 补漏：原先只备份 PG + 上传目录，漏了 state_store.json / auth_store.json——而工作日志 29 条、不符合项、任务模板、员工账号只存在这些 JSON 文件里。已加入备份与恢复，并做了截断→恢复验证（29 条工作日志逐字节还原） |
| P0-10 | AI 用量计量与按用户限额 | ✅ 已完成（2026-08-28）新表 ai_usage_log，挂在 meteredAI 上，三个 AI 端点全走这条。记真实 token（provider 没返回就存 NULL，不用字符数估算冒充）；额度按角色（顾问 200 次/天、老板不限），防的是程序跑飞不是限制使用；失败不计额度但照样记账；撞上限返回 429 不是 500。/api/ai/usage 只对 ADMIN/SYS_ADMIN 开放。14 条测试见 tests/ai-usage.test.js |
| P0-11 | 文档摘要按长度分层 — 现在固定截取前 2000 字（pages/Knowledge.tsx），对 5 万字的质量手册只能读到封面目录，摘要必然是废话。改为：<3000 字全文读；3000-3 万字取「开头 1500 字 + 所有标题行 + 结尾 800 字」；>3 万字只读目录结构 | ✅ 已完成（2026-08-24）src/utils/summaryExtract.ts 按长度分层：≤3000 字全文 / 3000-3 万字取开头+全部标题+结尾 / >3 万字只给标题结构。正文为空时拒绝生成，不再让模型照标题编。6 条测试见 tests/summary-extract.test.js |
| P0-12 | 摘要触发时机改为手动/夜间批量 — 现在用户点开预览就同步调 AI，点一下花一次钱还要等 | ✅ 已完成（2026-08-24）改为在预览里显式点按钮生成，不再一打开就同步调 AI |
| P0-13 | aiVisible 默认改 false — 合同/客户/审核/情报生成的文档现在默认 true。记录表单、空白模板既花钱又污染检索结果 | ✅ 已完成（2026-08-24）原描述有误：合同/客户/情报早已默认 false。真正的问题在知识中心上传表单的「让 AI 学习」默认勾选。已改为默认不勾，并在服务端加硬拦——正文少于 200 字的文档标了也不进语料（空表单和抽取失败的扫描件既花钱又污染检索）。系统自动生成的客户复盘/整改经验仍默认可见，那是沉淀不是模板 |
| P0-14 | 不存空白记录表单和客户填好的记录 — 前者 100 家客户 90% 相同，后者是客户经营数据不该进本系统（合规风险）。能砍掉体系文件一大半体积 | ✅ 已完成（2026-08-24）src/modules/knowledge/intake.ts 入库准入：识别①空白记录表单/通用模板（体积与检索质量）②客户填好的经营记录（合规风险，客户的生产/检验/人员数据不该进本系统）。做成提示而非硬拦——识别靠特征匹配必有误判，硬拦会逼人绕过系统发微信；但两类都强制不进 AI 语料。防误伤：讲方法论的辅导材料不会被当成客户数据（要两个以上特征才判定）。6 条测试 |
| P0-15 | 图片压缩（3-5MB → 500KB，1600px 宽）+ 缩略图 — 有不可逆性，一旦存了原图将来要做数据迁移。省 80% 存储和流量，页面快 10 倍 | ✅ 已完成（2026-08-17）server/utils/imagePipeline.js，合同附件与通用上传两条路径都接入。实测 3.21MB → 358KB（省 89%），缩略图 12KB。附带剥离 EXIF/GPS、按 EXIF 摆正方向、保留 PNG 透明通道 |
| P0-16 | 存量脏数据一次性清理 | ✅ 已完成（2026-08-17）迁移 006 + 007。删除 14 个项目、4 份合同、7 个客户、3 条演示线索、3 条演示结算、4 份证书档案、115 条提醒。改判两处：454 条「快启获客」导入线索是真实销售管道（苍南/平阳/龙港企业，统一码全唯一）不删；11 个「认证到期挖角跟进」项目与 11 条 Converted 线索一对一对应，是真实转化轨迹不删。八项计数全部命中预期，全 link_type 孤儿引用为 0，前端 6 个接口扫描无演示数据残留 |
| P0-17 | 回填历史数据的 ownerUserId | 🟡 前置已解除（2026-08-31 账号已建，见 P0-20），但仍需业务方说明「哪个项目/合同是谁的」——系统无从推断。原阻塞说明：⛔（2026-08-17 查明）当前只有 2 个账号（系统管理员、AI 数字员工），没有任何真实同事账号。项目 manager 字段是「销售 / 咨询」11、「待指派」11、「老板（示例）」8、「李娜」1、「张强」1——没有一个能映射到真实账号。真实前置是先建员工账号（见 P0-20）。情报表已有 339/349 条归属人，不受影响 |
| P0-18 | contractRef 职责分离 — 该字段被当成多态引用用（CT-xxx 真实合同 / LEAD: INTEL: CUST: 来源前缀 / 无关联），和后加的 sourceType+sourceRef 重复表达同一信息，已出现互相打架的记录（前缀写 LEAD: 而 source_type 是 intel）。目标：contractRef 只存真实合同 ID 或空，来源统一走 sourceType/sourceRef | ✅ 已完成（2026-08-24）实测 27 个项目里 12 个的 contract_ref 装的根本不是合同（LEAD:/INTEL:/CUST: 前缀），另 12 个是真合同、3 个空。迁移前逐条比对：那 12 条的来源信息全部已在 source_type/source_ref 里，零缺失。处理顺序是先改读取方再清数据——① convertSignal.js 不再写前缀 ② completeProject.js 找客户改读 sourceType（前缀保留作旧数据兜底）③ 迁移 016 清空前缀，WHERE 要求 source_type 和 source_ref 都非空，确保不丢信息。清理后残留前缀 0 条。4 条测试见 tests/contract-ref-separation.test.js |
| P0-19 | app_state_latest 表从未创建 — 这是不符合项/工作日志进不了库的根因。server/stateStore.js 的 PG 路径要写 app_state_latest，但任何迁移文件里都没有建这张表，写入必然失败并静默回退到 .runtime/state_store.json 文件。所以不是「设计成存文件」，是那张表压根不存在。修法：先补建表迁移，再让不符合项/工作日志走 repo 层 | ✅ 已完成（2026-08-24 复核）原描述已过时：app_state_latest / app_state_history 都存在，state store 后端实测为 postgres，18 个数据集。剩余部分见 P0-19b |
| P0-19b | 不符合项与工作日志没有写入 PostgreSQL — 没有 auditService.ts，不符合项、工作日志、任务模板、AI 决策日志只写 state_store.json，PG 里对应的表一直是空的（audit_issues 0 行、project_work_logs 0 行，而 state store 里有 29 条工作日志）。影响：① 这批数据是产品护城河（现场记录、真实问题），却存在一个 JSON 大文件里，并发写有覆盖风险；② 无法用 SQL 统计分析；③ 一条不符合项的提醒进了 PG、本体留在 JSON，数据裂成两半。备份已先补上（见 P0-9），但持久化本身要修 | 🟡 部分完成（2026-08-28）做法是投影而不是搬家：server/services/relationalProjection.js 挂在 upsertStateBatch（所有数据集写入的唯一入口）上，state store 照写不误（读路径不变），同时把三个数据集投影成关系表的行。存量已补录：audit_issues 1 行、project_work_logs 53 行、task_templates 4 行。已解决：② 能用 SQL 统计了、③ 提醒与本体的裂缝补上了。未解决：① 并发覆盖风险仍在——state store 是整份数组写入，两人同改后写的仍盖先写的，那要读路径切到 PG（P0-19 的真正剩余部分）才能根治。过程中修了一个自己引入的 bug：工时最初用了 kind:'amount'（元→分 ×100），0.5 小时被存成 50。走仓储往返一致所以不报错，但直接跑 SQL 看到的是错的——而「能跑 SQL」正是这次改动的全部意义。已新增 kind:'decimal' 并补上绕开仓储直查库的测试。10 条测试见 tests/relational-projection.test.js |
| P0-20 | 建立真实员工账号 | ✅ 已完成（2026-08-31）共 15 个账号：10 咨询顾问 + 1 总助（李智薇）+ 1 财务（金小雁）+ 1 咨询顾问（陈小敏）+ 系统管理员 + AI 数字员工。登录名用姓名拼音，全部 mustChangePassword=true。脚本 scripts/seed-employees.mjs，加人改花名册重跑即可。踩过一次坑：8/28 建的 11 个账号在 8/29 被静默覆盖掉了——authStore 文件模式把整份表读进内存、写入时整个倒回，正在跑的后端用它启动时的旧副本盖掉了脚本写的。脚本现在会检测后端是否在跑并拒绝执行 |

## 已排查、确认不成立的疑似问题

| 事项 | 结论 |
| --- | --- |
| 回款逾期靠 status 字段而非日期比较，可能漏标 | 不成立（2026-08-17 核查）全库 12 笔过期回款全部正确标记 overdue，0 笔漏标。confirmReceivable 会按 dueDate 重算状态 |

## 产品方向共识（2026-08）

不要在”流程管理”上继续加功能，要在”数据沉淀”上加。

AI 三年内一定能写出合格的体系文件，但 AI 去不了车间。所以： - 会被 AI 吃掉的：帮人填表、写通用模板 - 会更值钱的：现场照片、审核实录、客户真实问题、行业常见坑

系统未来的护城河不是流程管理，是知识中心 + 不符合项库里沉淀的真实数据。

业务数据不会过时（客户/合同/项目/经验库是资产），会过时的是交互方式（今天点菜单填表单，将来可能是对话）。交互层最容易重做，所以只要数据结构对了就不用怕。