# 四岗位测试就绪报告

- 日期：2026-09-10

- 系统：信义认证系统 V5.0

- 验收环境：本机开发库（数据与生产同形：11 客户 / 27 项目 / 455 线索 / 12 合同）

- 生产数据核查：直连 124.223.209.102

- 自动化测试：470 条 · 467 通过 · 3 跳过（跳过的是 Playwright 端到端，本机没装浏览器）

## 一句话结论

四个岗位的账号、权限、可见范围都已验收通过，功能这一侧可以开测。 拦路的不是代码，是生产库里几乎没有东西「有主」：30 个项目只有 3 个的负责人是真人， 455 条线索一条归属都没有。这种状态下叫人来测，收回来的不是缺陷，是误判。

## 二、四位测试人

方向按《信义在职员工表》里的岗位职责对上，不是按名字顺序随机指派。

| 姓名 | 花名册里的岗位职责 | 对应方向 | 系统角色 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 李智薇 | 协助总经理开展企业走访、项目对接、拍摄剪辑、会务接待、文案材料及综合行政 | 总助 | MANAGER | ✅ 通过 |
| 黄佳佳 | 主要做食品厂的 SC 认证 | 食品认证 | CONSULTANT | ✅ 通过 |
| 商春姿 | 食包咨询，台账检验，设备校准，工商代理 | 食品包装 | CONSULTANT | ✅ 通过 |
| 黄邦煜 | 体系认证 | 体系认证 | CONSULTANT | ✅ 通过 |

本地测试夹具分派后，各自能看到的数据量：

| 姓名 | 客户 | 项目 | 任务 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 李智薇 | — | 27（全团队） | 无主任务 0 条 | 总助看全团队，不按归属筛 |
| 黄佳佳 | 3 | 3 | 27 | 食品农业类客户 |
| 商春姿 | 4 | 3 | 17 | 包装印刷类客户 |
| 黄邦煜 | 4 | 4 | 27 | 汽摩配 / 金属制品 / 科技服务 |

## 三、验收结果

每个岗位跑一遍，回答四个问题：登得进来吗 · 该看的看得见吗 · 打开有没有东西 · 越权是被干净拒绝还是把服务器搞崩。

### ✅ 通过：登录与角色识别

四人全部登录成功，角色分别识别为 MANAGER 与 CONSULTANT ×3。

### ✅ 通过：权限边界

| 请求 | 顾问（3 人） | 总助 |
| --- | --- | --- |
| /api/projects | 200 | 200 |
| /api/customers | 200 | 200 |
| /api/leads | 200 | 200 |
| /api/contracts | 200 | 200 |
| /api/auth/users | 403 | 200（要核对花名册） |
| /api/ai/usage | 403 | 403 |
| /api/auth/audit-logs | 403 | — |

没有一个返回 500。 403 是「设计如此」，500 是「你没想到有人会这么点」—— 后者往往还伴随脏数据。路由守卫覆盖 14/14 个页面。

### ✅ 通过：空状态说人话

黄佳佳名下 27 条任务全部已完成，而「我的任务」默认筛「未完成」→ 她打开是 0 条。

页面没有留白，写的是：

你名下没有未完成的任务 要么确实做完了，要么任务还没派到你名下 —— 去项目里看看，或者问一下项目负责人。

并配了一条样例行说明这一行长什么样。这不是缺陷。

但我自己的测试差点放过去：第一版判据数的是任务总数（27，绿灯）， 真人点进去看到的却是 0 条。改成数「未完成」后才暴露。判据已修正。

### ⚠️ 待补：专业方向系统里没存

10 位顾问的 position_tags 全都是「咨询师」， 食品认证 / 食包 / 体系认证这些方向只存在于花名册的 Excel 里。

后果： - 派活时系统帮不上忙，不知道谁擅长什么 - 「同行业做过就能复用」认不出谁做过食品

这次的方向对应是我照 Excel 手工对上的。

## 四、开测前必须补：生产数据没有「主」

以下为生产库实测（2026-09-10）。不是功能缺陷，是数据没配齐 —— 但后果一样：人打开就是一片空白。

| 指标 | 实测 | 达标率 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人是真人 | 3 / 30 | 10% |
| 任务负责人是真人 | 9 / 132 | 6.8% |
| 客户有归属人 | 0 / 11 | 0% |
| 线索有归属人 | 0 / 455 | 0% |
| 客户有证书到期日 | 0 / 11 | 0% |
| 合同有归属人 | 12 / 12 | 100% ✅ |

### 🔴 阻断：总助的核心卡片列的是占位名

「谁手上活多少」是李智薇派活前要看的那张表，现在列出来的是：

销售 / 咨询      8 个项目
待指派           5 个项目
项目经理         3 个项目
系统管理员       1 个项目

没有一个是真人。 她照着这张表派不了活。

### 🔴 阻断：证书到期日一个都没填

「排跟进提醒」（到期前 30 / 15 / 7 天）唯一的输入就是到期日。 11 家客户一家都没填，整条续期提醒链空转 —— 而续期是最稳的复购来源。

注：补到期日这个动作本身，此前还会引爆「自动建跟进项目」的老 bug （每 10 秒扫描一次，会凭空建项目并把线索锁成「已转化」）。那条已于 2026-09-09 拆掉并上线。

### ⚠️ 待补：本周日志覆盖率 0%

库里 47 条工作日志，近 7 天 0 条。所以工作台那个数字是对的，不是算错。 但它意味着「这周谁没记日志」这个指标在测试期没有参照 —— 要让四位同事在测试期真的记几天日志，这个指标才有意义。

### 为什么必须先补

同事打开系统看到空白，得出的结论是「这系统没东西」，然后再也不会认真点第二遍。 这种测试比不测更糟 —— 它消耗的是信任，而真正的问题一个都没暴露出来。

## 五、每人测什么

按各自岗位的真实动作设计，不是通用点击清单。每条都要能回答「这一步做完，下一步去哪」。

### 李智薇（总助）

- 工作台 → 看「谁手上活多少」「卡住的事」

- 项目管理 → 范围切「全公司」，找无人负责的项目并指派

- 我的任务 → 切「我派出去的」，看派给别人的活做了没

- 员工账号 → 核对花名册与系统是否一致

要特别盯：派活前那张表里出现的是不是真人姓名；指派负责人后，对方的「我的任务」是不是立刻出现这条。

### 黄佳佳（食品认证）

- 我的任务 → 勾一条完成，回项目管理看进度是否同步

- 客户管理 → 打开食品类客户，补一个证书到期日

- 点「排跟进提醒」→ 看铃铛里是否出现 3 条

- 不符合项 → 登记一条，填问题描述看是否推荐同类历史问题

要特别盯：补完到期日后提醒排得出来吗；不该再自动冒出「认证到期跟进」项目（这条 9/9 刚修）。

### 商春姿（食品包装）

- 客户管理 → 行业筛「包装印刷」，确认 4 家都在

- 项目详情 → 记一条工作日志，填工时

- 知识中心 → 搜食包相关资料，看同行业内容能否检索到

- 合同管理 → 打开一份合同，试 AI 识别

要特别盯：工时填 0.5 小时，保存后回看还是不是 0.5（这里历史上存成过 50）； 行业筛选是否把「包装装潢及其他印刷」正确归进「包装印刷」。

### 黄邦煜（体系认证）

- 我的任务 → 6 条未完成，按已超期 / 今天 / 本周分栏核对

- 项目管理 → 给任务设前置任务，看延期是否算出连带影响

- 不符合项 → 走完「登记 → 整改 → 验证关闭」全链

- 手机上再走一遍第 1、3 步

要特别盯：手机端右上角头像点得到吗（9/10 刚修）；任务状态改「进行中」后总助那边是否看得见。

### 四个人都要做的一件事

遇到任何看不懂的地方，先点右上角问号里的「解释这一项」。 如果它答不上来，那本身就是要报的缺陷 —— 帮助答不上来比功能有 bug 更容易劝退人。

## 六、「头重脚轻」专项：已完成

金恩来 2026-09-08 提的问题 —— 聊一段改一段，系统会长成畸形比例。

| 维度 | 达标 |
| --- | --- |
| 空状态 | 14 / 14 |
| 样例行 | 14 / 14 |
| 本页详解 | 14 / 14 |
| 新手引导 | 14 / 14 |
| 手机端 | 14 / 14 |
| 测试覆盖 | 14 / 14 |

六个维度全满。剩下唯一的不均衡是体量：最厚的项目管理 3322 行， 是最薄的审计日志 217 行的 15.3 倍。

这一条判定为合理 —— 审计日志本来就只是一张只读列表，不是「没人提过所以没做」。 体检脚本每次都会把这句话顶出来提醒复核，保留这个提醒本身是有意的。

## 七、清单上还没做完的

按「拦不拦得住上线」排，不按编号排。

| 事项 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| HTTPS（卡在 ICP 备案） | 🔴 最大风险 | 服务器只监听 80 端口，13 个人的密码明文过网络。域名过户 → 备案 → 证书，这条链上只有业务方能推 |
| P0-17 归属回填 | 🔴 阻断测试 | 就是第四节那张表。系统推不出「哪个项目是谁的」，只有业务方知道 |
| 异地备份 | ⚠️ 待做 | 备份和恢复演练都有了，但备份文件和数据库在同一台机器上 |
| 管理群 webhook | ⚠️ 待做 | 目前指向测试企业，错误摘要和反馈发不到真实管理群 |
| P0-3 员工页勾选额外权限 | ⚠️ 待做 | — |
| P0-4 账号有效期 UI + 到期前 7 天提醒 | ⚠️ 待做 | — |
| P0-6 合同附件转对象存储 | ⚠️ 待做 | 现在落在服务器磁盘。按 60–100GB/年 的量，早晚要搬 |
| P0-19b 并发覆盖风险 | ⚠️ 待做 | 不符合项 / 工作日志已投影进关系表，但写路径仍是整份数组覆盖，两人同改后写的盖先写的 |
| P2-1 上手清单 | 🔵 铺开前 | 5 个任务走完主链，完成后卡片消失。测试期反馈回来再定要不要做 |

## 八、这次新增的工具（都能重复跑）

# 四岗位自动验收 —— 登录、权限边界、可见数据，一条命令出结论
node scripts/role-acceptance.mjs

# 按行业把客户/项目/任务的归属分派下去
# 默认演练不写库，--apply 才真写，写前自动备份
node scripts/seed-test-assignments.mjs

# 数据就绪体检 —— 哪些已做好的功能因为数据没配齐而空转
npm run checkup:data

# 页面均衡体检 —— 防「头重脚轻」
npm run checkup

## 九、需要业务方决定的事

生产上谁负责哪些客户 / 项目？

这个系统推不出来，只有业务方知道。两种走法：

- 给一份对应关系（谁跟哪些客户），我按表回填

- 或者直接说「按行业分，和本地一样」，我照 seed-test-assignments.mjs 的规则跑生产

回填完成后，四位同事随时可以开测。

本报告同时有网页版：https://claude.ai/code/artifact/056c2b31-7a75-40fd-bc4c-b2a235154e88 四位测试人的本地测试账号已生成，密码在 .runtime/测试账号-4人.json，未写入本报告。