# 小屏头像点不开 —— 根因、我的测试为什么没发现、整改

- 日期：2026-09-11

- 报告人：金恩来

- 状态：已修复并上线，全 13 个页面实测通过

## 一、先回答「为什么出现这样的情况」

### 根因

手机端头部挂着 overflow-hidden（本意是防长标题撑破布局）， 而账号菜单是 absolute top-full —— 定位在头部下边缘之外。

头部高 56px、overflow:hidden → 面板 100% 被裁掉，一个像素都画不出来。

受害的不止账号菜单：

| 面板 | 状态 |
| --- | --- |
| 账号菜单（头像） | 我 9/10 加上去的，加上去就是坏的 |
| 铃铛面板 | 更早就坏了，一直没人报 —— 手机上点铃铛没反应，大家以为是自己没点到 |

你截图里右下角那个问号是帮助悬浮按钮，一直都在，不是点击的结果。

## 二、我的测试为什么没发现 —— 这是重点

我确实测了，而且测「过」了。问题在判据错了：

const r = el.getBoundingClientRect();
r.width > 0 && r.height > 0 && r.right <= innerWidth   // → true，我判定通过 ✅

getBoundingClientRect 报的是布局几何，跟祖先有没有把它裁掉无关。 被 overflow 裁掉的元素，rect 照样返回原来那个位置、原来那个尺寸。

实测证据（修复前，生产）：

rect说在视口内 : true        ← 我当时看的
菜单真的可见   : false       ← 真相
裁掉它的祖先   : HEADER ... [overflow:hidden]

### 更要紧的是：这是同一类错误的第二次

坑 #10 是「position:fixed 元素的 offsetParent 恒为 null」—— 当时三层帮助的「先讲当前弹窗」整套逻辑一次都没生效过，也不报错。

两次的共同点：

用了一个不表示自己以为的含义的 DOM 测量，然后拿它当”验证通过”。

同一个项目栽第二次，说明这不是手滑，是方法问题。 所以整改的重点不是修这一个 bug。

## 三、整改

### 1. 修根因

去掉手机端头部的 overflow-hidden，长标题改用 truncate （该省略号的省略号，而不是把整行连同垂出来的东西一起裁掉）。 一次修好两个面板。

### 2. 换掉验证方法 —— 只有一个正确判据

el.contains(document.elementFromPoint(x, y))

问的是「那个坐标上实际画着的是不是它」。于是 overflow 裁剪、 z-index 遮挡、opacity:0、被浮层盖住 —— 全都会如实反映，不用一条条去想。

落地：scripts/ui-visibility-check.mjs，不可见时还会把裁掉它的祖先找出来 （只说”不可见”等于让修的人再查一遍）。

### 3. 静态兜底

tests/header-dropdown-clipping.test.js 四条：

- 手机端头部不许再有 overflow-hidden

- 长标题必须有 truncate + min-w-0

- 可见性检查必须用 elementFromPoint，不许退回尺寸判据

- HelpHub 不许退回 offsetParent

### 4. 写进坑文档

docs/踩过的坑.md 新增 10b，紧挨着 #10 放 —— 让下一个人一眼看到这是同一类。

并补了一条通则：

给一个容器加 overflow-hidden 之前，先问「有没有东西是从我这里垂出去的」 —— 下拉、气泡、提示框全算。

## 四、这次我做了系统性扫描，不等你再报

用正确判据，13 个页面 × 手机宽度 390px 全过一遍（生产环境实测）：

| 检查项 | 结果 |
| --- | --- |
| 头像真可见 | 13 / 13 OK |
| 账号菜单真可见 | 13 / 13 OK |
| 菜单里有「退出登录」 | 13 / 13 OK |
| 铃铛真可见 | 13 / 13 OK |
| 横向溢出 | 0 页 |

### 扫描过程中我的脚本自己出过一次错，值得记

第一遍结果是 OK / ✗ 交替出现，6 个页面报”被 DIV.fixed inset-0 z-40 盖住”。

差点当成 6 个产品故障报给你。查下来是我的测试脚本的 bug： 我用「点击 div.fixed.inset-0.z-40」来关菜单， 而那个元素是侧边栏容器 —— 点它反而把侧边栏打开了，于是下一页被盖住。

改成「再点一次头像切换关闭」后，13/13 全绿。

教训和上面是同一条：测试脚本本身也会骗人，交替出现的规律性失败 通常是测试的问题，不是产品的问题。

## 五、你提的第三方合作：已改成项目属性

你说「第三方服务各类服务都有」。那它不可能是服务类型的属性 —— 体系认证可能外包、食包可能外包，同一大类里这一单外包下一单自己做。

改法（和 billable 一个道理：属性，不是类别）：

/** 这一单是不是和第三方合作做的 */
outsourced?: boolean;
/** 合作方名称 —— 否则「谁做的」这条链就断在这里 */
vendorPartner?: string;

派活逻辑相应分成两条路，说法不一样因为该做的事不一样：

| 情况 | 系统说 |
| --- | --- |
| 这一单勾了外包 | 「这一单走第三方，不派内部负责人 —— 把合作方和对接人填上，否则将来查『这活谁做的』会断在这里」 |
| 这个大类内部没人做（医疗器械/饲料） | 「内部没人做，这类一律走第三方 —— 记得写清合作方和对接人」 |

原来那个 OUTSOURCED_GROUPS 改名成 NO_INHOUSE_OWNER_GROUPS —— 名字要说清它只是「内部没人做」那一小部分，不是「走第三方的全部」。

还没做：建项目表单上那个勾选框，以及外包成本的结算口径。等你确认要不要现在做。

## 六、当前状态

- 510 条测试全过，类型检查干净

- 已部署上线，生产实测 13/13 通过

- 坑文档 10b 已写

## 一句话

bug 本身是 overflow-hidden 裁掉了下拉面板，一行 CSS。 但真正的问题是我用了一个错的判据还以为自己验过了，而且是同类第二次 —— 所以这次改的不只是那行 CSS，是把验证方法换掉、写成脚本、加静态兜底、 并且不等你再报就把 13 个页面全扫了一遍。