# 测试计划执行 · 第一轮

- 日期：2026-09-11

- 范围：覆盖矩阵点名的 6 个「从没测过」的动作 + 全页面 UI 可见性巡检

- 状态：已完成并上线

## 一、结果速览

| 项 | 执行前 | 执行后 |
| --- | --- | --- |
| 动作码自动化覆盖 | 30 / 36 | 35 / 35（全覆盖） |
| 自动化测试 | 510 条 | 516 条，全过 |
| 手机端全页面 UI 巡检 | 未做过 | 13 / 13 通过 |
| 死权限 | 1 个（未发现） | 已清除 |

## 二、补 6 个动作的测试时，查出两件事

### 🔴 PROJECT_PAUSE 是个死权限

它在 types.ts 里声明、在 constants.ts 里授给了三个角色、 ACTION_META 里有标签「暂停项目」、policy.js 里定了 L3 级别 ——

但全代码库没有任何一处 requireAction / checkActionPermission 检查它， 也没有任何「暂停项目」的界面。

为什么这不是无害的冗余：

员工页的「单项权限微调」会把它列成一个可勾选项。 管理员勾了「暂停项目」，以为给了谁一项能力，实际什么也没发生。 权限清单在对人撒谎，比少一项权限更糟。

处理：按测试期纪律（只修 bug、新功能记录不做）—— 「权限清单撒谎」是 bug，所以把死权限从 ROLE_CAPABILITIES / ACTION_META / types / policy / SALES 越界正则里整套拿掉； 「暂停项目」这个功能记进待办 P3-19，并写明要做之前先定规则：

- 暂停和「已完成」「未开始」怎么区分？

- 暂停期间算不算在制项目、算不算延误？

- 恢复时截止日期顺延吗？

规则不定就做，会污染延误率这类指标。

### 🟡 SETTLEMENT_VIEW 传了 {} —— 踩在坑 #2 的边上

pages/Projects.tsx 里是：

checkActionPermission('SETTLEMENT_VIEW', {})

而坑 #2 说的正是「传 {} 和不传结果相反」—— {} 是 truthy， 会触发「这条数据是不是我的」判断，而空对象谁都不属于。

现在是安全的，因为 actionPermissions.ts 里有 hasOwnershipInfo 守卫： 只有真的带了 manager / owner / tasks 才走 OWN 分支。

但这个守卫必须钉住 —— 有人把它「简化」回 if (context)，坑 #2 立刻复活， 而症状是「某些按钮莫名其妙消失」，极难联想到这里。已加测试。

### 其余四个的测试盯的是什么

| 动作 | 钉住的点 |
| --- | --- |
| TASK_CREATE | 故意不在新建类白名单里 —— 它是往已存在的项目里加任务，归属必须管住，否则顾问能往别人项目里塞任务。判断标准是「目标资源此刻存不存在」，不是名字里有没有 CREATE |
| KNOWLEDGE_WRITE / REMINDER_WRITE | 必须在新建类白名单里 —— 写新知识/新提醒时目标还不存在，判归属会把所有人拦掉 |
| LEAD_CONVERT | 两条入口都要挡（线索列表转、情报雷达转）。只挡一条等于没挡 —— 这个项目在「同一件事有两处实现」上栽过很多次 |

## 三、全页面 UI 巡检：13 / 13 通过

生产环境、390px 手机宽度、正确判据（elementFromPoint 包含判定）：

| 检查项 | 结果 |
| --- | --- |
| 头像真可见 | 13 / 13 |
| 账号菜单真可见 | 13 / 13 |
| 菜单里有「退出登录」 | 13 / 13 |
| 铃铛真可见 | 13 / 13 |
| 横向溢出 | 0 页 |

固化成 npm run checkup:ui，判据只有一个、页面全覆盖、结果可对比。

## 四、我的巡检脚本自己骗了我两次 —— 这条最值得记

同一天，两次：

| 次 | 现象 | 真相 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OK / ✗ 交替，6 页报「头像被 DIV 盖住」 | 我用「点击 div.fixed.inset-0.z-40」关菜单，而那是侧边栏容器 —— 点它反而把侧边栏打开了 |
| 2 | 13 页全红 | 侧边栏被上一轮留在打开状态，带进了整轮巡检 |

第二次差点让我以为刚部署的东西把生产搞挂了。 干净重载后实测 transform: matrix(1,0,0,1,-390,0) —— 侧边栏正确移出屏幕，头像可见。

### 两次的共同点

巡检脚本自己改变了被测对象的状态，还带到了下一个用例。

这是自动化测试最经典的坑之一，而它伪装成产品故障。

### 已固化的三条对策

- 每个用例开始前复位 UI 状态，不只是切页面 —— 单页应用切路由不会重置组件状态，侧边栏/弹窗/下拉都会跟着走

- 关闭浮层用「再点一次触发器」切换，不去点任何遮罩 —— 你以为在点遮罩，可能点在它下面/上面的另一个全屏元素上

- 巡检脚本有自检行：复位没生效就标「本行结果不可信」， 而不是当成产品故障报上去

### 一条判断窍门（已写进坑文档 10c）

规律性的失败（交替、全红）通常是测试的问题； 零散的失败才更可能是产品的问题。 全红尤其可疑 —— 真实的产品故障很少这么整齐。

## 五、新增的可复跑命令

npm run checkup            # 页面均衡体检（防头重脚轻）
npm run checkup:data       # 数据就绪体检（哪些功能因数据没配齐而空转）
npm run checkup:coverage   # 覆盖矩阵：页面×角色、动作×角色、哪些没测过
npm run checkup:ui         # 全页面 UI 可见性巡检（输出注入脚本）
npm test                   # 516 条回归

## 六、当前准出状态

| 条件 | 标准 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| 自动化测试 | 全绿 | ✅ 516 通过 |
| 动作码覆盖 | 无「从没测过」 | ✅ 35 / 35 |
| 阻断级缺陷 | 0 | ✅ 本轮 0 |
| 手机端可用性 | 全页面通过 | ✅ 13 / 13 |
| 客户证书到期日 | > 60% | ❌ 0 / 11 |
| HTTPS | 已启用 | ❌ 卡 ICP 备案 |
| 四人 UAT | 全部跑通 | ⬜ 待执行 |

还差的三项里，两项在你手上（补证书到期日、推备案），一项等四位同事开测。

## 七、下一步

- 建项目表单加「走第三方」勾选框 + 合作方字段（你确认要不要现在做）

- 派活记录落库（SuggestionRecord，将来让推荐变准的燃料）

- 10 个「认证到期挖角跟进」旧项目整体归档（等你点头）

- 四人 UAT 执行

## 一句话

覆盖矩阵第一次跑指出 6 个没测过的动作，补测试时揪出一个对人撒谎的死权限； 全页面巡检 13/13 通过。 而最值得记的是巡检脚本自己骗了我两次 —— 所以对策不是”下次小心点”， 是把复位和自检写进脚本，并记下「整齐的失败通常是测试的问题」这条判断窍门。