# AI / Agent 参与后，上线流程要怎么调整

- 日期：2026-09-11

- 起因：金恩来问「这个是传统的，现在有 AI 或者 agent 后，是不是要对这个流程进行调整？」

- 写法：每一条结论都用这个项目今天真实发生的事做证据，不空谈

## 一句话结论

AI 改变的是每个阶段的成本，不是它的目的。

- 前面三个阶段（开发自测、冒烟、回归）成本趋近于零 → 可以做到以前做不起的覆盖面

- 后面三个阶段（走查、UAT、Go/No-Go）一个都不能省，而且权重变高了

- 并且多出两个传统流程里不存在的阶段 —— 都是 AI 带来的新风险

## 调整后的流程

| # | 阶段 | 传统 | AI 参与后 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开发自测 | 开发手写测试 | AI 边写边补，覆盖矩阵从代码生成 | 成本↓ 覆盖↑ |
| 2 | 穷举式交叉验证 | ❌ 太贵，不做 | ✅ 新增 | 新能力 |
| 3 | 冒烟测试 | QA 手点 | 部署脚本自检 | 自动化 |
| 4 | ⚠️ 验证层自身的验证 | 人读测试结果就够了 | ✅ 新增，且必需 | 新风险 |
| 5 | ⚠️ 多 AI 并行的合流检查 | ❌ 不存在这个问题 | ✅ 新增 | 新风险 |
| 6 | 产品负责人走查 | PO | 你 —— 权重变高 | ⬆ |
| 7 | UAT 用户验收 | 真实用户 | 四位同事 | 不变 |
| 8 | Go / No-Go | 评审会 | 你拍板 | 不变 |
| 9 | 灰度试点 | 部分用户 | 四人先用一周 | 不变 |
| 10 | 全量铺开 |  | 13 人 | 不变 |

## 新增阶段 ②：穷举式交叉验证

传统流程里没有这一步，因为人力做不起。

今天实际做的：

| 检查 | 规模 | 传统做法的成本 |
| --- | --- | --- |
| 鉴权矩阵 | 6 角色 × 30 接口 = 168 次真实请求 | 专职测试逐条点，2–3 天 |
| UI 可见性 | 13 页 × 3 种宽度 = 39 次全页检查 | 手工对照，1 天 |
| 回归 | 519 条 | 每次改动重跑，人力不可能 |

实际耗时：加起来约 6 分钟，而且每次改动都能重跑。

这是 AI 带来的真正增量 —— 不是”做得更快”，是做了以前根本不会做的事。

它还改变了一件事：期望值不再手写。 鉴权矩阵的期望是从路由的 requireAction × ROLE_CAPABILITIES 自动推出来的 —— 手写期望表等于拿自己的假设考自己，而自动推导会在代码和预期不一致时立刻炸出来。

## 新增阶段 ④：验证层自身的验证（最重要的一条）

传统流程里，测试是人写的、结果是人读的，没人会怀疑”检查本身是不是错的”。

AI 参与后，验证层也是 AI 写的，于是它可以自信地、成体系地错。

### 今天一天，我的检查脚本骗了我四次

| # | 现象 | 真相 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 巡检 OK/✗ 交替，6 页报头像被盖 | 我用「点击 div.fixed.inset-0.z-40」关菜单，而那是侧边栏容器，点它反而把侧边栏打开了 |
| 2 | 巡检 13 页全红 | 侧边栏被上一轮留在打开状态。差点以为刚部署的东西把生产搞挂了 |
| 3 | 鉴权矩阵 62 处「总经理有权限却被 403」 | 我把项目 id 填进了 /api/leads/:id，资源查不到，授权层故障安全地拒绝 |
| 4 | 桌面宽度下巡检 13 页全红 | 手机端和桌面端是两套 DOM 同时存在，querySelector 永远取到手机端那份（桌面下隐藏） |

四次全栽在同一件事上：脚本的假设只在我当时那个情况下成立。

更早还有一次更隐蔽的：我用 getBoundingClientRect 判「菜单可见」，它回答 true， 我就报告「实测通过」—— 而菜单被 overflow:hidden 整个裁掉了，一个像素都看不见。 那次我给出的是”已验证”的结论，而结论是错的。

### 所以必须新增的三条规矩

- 每一条 AI 写的检查，都要证明它”能失败” 把被测的东西故意弄坏一次，看检查是不是真的红。 今天做过一次：删掉手机端头像的那行调用 → 测试立刻红 → 恢复。 没验证过能失败的测试，等于没有测试。

- 规律性的失败先怀疑检查，零散的失败先怀疑产品 交替、全红这种整齐的失败，真实产品故障很少长这样。

- 判据要问「换个宽度/换个角色/换条数据还成立吗」 AI 容易写出只在它当时那个情境下成立的判断。

## 新增阶段 ⑤：多 AI 并行的合流检查

传统流程里，一个仓库同时被三个人改是有流程管的（分支、评审、合并）。 现在的实际情况是：GPT 改新手引导、Codex 起本地前端、我改后端和指标， 而且都直接改同一个工作区。

今天真实发生的： - 我改文件时，多次收到「文件在磁盘上已被修改」的提示 - 部署时把 GPT 未完成的新手引导一起带上了线（那次你点了头，但是我问了才有人决定）

### 所以要加的规矩

| 合流前先看整体 | 不是各自验各自那一块，而是有人验合到一起之后还对不对 |
| --- | --- |
| 部署前列清单 | 这次部署会带上哪些人的改动 —— 今天做过一次，应该成为惯例 |
| 谁改什么要划清 | 「onboarding 那几个文件别动」这类约定要写下来，不能靠记 |

## 为什么「产品负责人走查」权重反而变高了

这是最反直觉的一条：AI 越强，你自己走一遍越重要。

因为 AI 能验证的是「符不符合它自己的理解」，验证不了「符不符合业务」。

### 今天的三个例子

① 工作台的「在制项目」数字 100% 是假的

我查出来 8 个 Active 项目全是旧的「认证到期挖角跟进」。 但我能判断它们”不该算”，完全是因为你 9/8 说过「还在争取的客户不该放进项目」。 没有那句话，我会认为 8 个在制项目是正常数据 —— 所有检查都会是绿的。

② 一个对人撒谎的死权限

PROJECT_PAUSE 声明了、授给三个角色、员工页能勾选「暂停项目」， 但全代码库没有任何一处检查它。所有自动化测试都是绿的， 因为没有任何测试知道”暂停项目”这个功能应该存在。

③ 我差点造一套重复模型

准备加 outsourced 字段时，才发现系统里早就有 ProjectType: Outsourced + vendorName + purchasingCost，只是没有界面能选，所以看不见。

三件事的共同点：AI 看得见代码，看不见”业务上这意味着什么”。 而这恰恰只有你能提供。

## 对信义的具体建议

### 现在要做的（顺序不能反）

1. 你走一遍主链路                ← 清单已给，本地做，可一键还原
2. 我修你发现的问题
3. Codex 做多模态检测（图表/上传/导出/AI 输出质量）  ← 可与 1 并行
4. 你复走一遍确认
5. 四位同事 UAT（用真实业务）
6. Go / No-Go
7. 四人灰度一周
8. 全量铺开

### 长期要立的三条规矩

- AI 写的检查，必须证明它能失败 —— 否则它只是一行绿色的安慰

- AI 报的缺陷，先问「是不是检查本身错了」 —— 今天四次都是

- 业务判断永远由人给 —— AI 可以查”一致不一致”，但”应该是什么样”只有你知道

## 一句话

AI 让前半程（写测试、跑回归、穷举组合）几乎免费，于是可以做到以前做不起的覆盖面； 但它同时新增了一个传统流程里不存在的风险：验证层自己会骗人， 所以要加一层「验证验证器」。

而后半程（走查、UAT、拍板）不但不能省，权重还更高了 —— 因为 AI 能告诉你”系统内部一致”，只有你能告诉它”这对业务来说是不是对的”。