# 上线验收清单 —— G4（真人走主线）/ G6（财务核对数字）

这两条是我做不了的：G4 要的是”这就是我平时干的活”，只有干这个活的人能判断； G6 要的是”和我手上的账对得上”，只有财务能判断。机器跑绿不等于这两件事成立。

预计耗时：G4 每条主线 20–30 分钟，六条共约 2.5 小时（可分两天）；G6 约 1 小时。

## G4 六条业务主线 —— 找对应岗位的人各走一遍

### 走的时候每步做「三看」

| 看什么 | 具体做 | 为什么 |
| --- | --- | --- |
| 看下游 | 这一步做完，该出现的地方出现了吗 | 建了合同，客户页/项目页/财务页看得到吗 |
| 看刷新 | 按 F5，东西还在吗 | 「删了刷新又回来」这类问题只有刷新才暴露 |
| 看换人 | 换个角色登录，看得到吗、数字一样吗 | 权限和口径有没有对上 |

走的人不用懂技术。 唯一的要求是：遇到”咦？“就停下来记一笔， 哪怕说不清哪里怪。说不清的那种感觉，往往正是口径不对。

### 主线 1 ｜ 销售：线索 → 转客户 → 建合同 → 录回款计划

谁走： 一线销售（建议找最常录合同的那位）

- 新建一条线索，填真实字段（不要填”测试”）

- 线索详情里点「转为客户」

- 看下游：客户管理里出现了这家吗？名字、联系人对吗？

- 给这家客户建一份合同（金额用真实量级，比如 3 万）

- 合同里加两个回款节点（首付款 / 尾款），填到期日

- 看下游：财务页的应收里，这两笔在吗？金额和日期对吗？

- 看刷新：F5 之后都还在吗？

- 走完确认：「这就是我平时录合同的步骤」 是 / 否，不是的话差在哪：____________

### 主线 2 ｜ 总助：合同立项 → 指定负责人和交期 → 看谁手上重

谁走： 负责派活的同事

- 从上面那份合同点「立项」

- 项目金额：默认带出合同金额，确认这个默认值合理（可改）

- 指定负责人、填交付期限

- 看下游：项目管理里出现了吗？分类是「客户项目」吗？

- 看一眼”谁手上的活最重” —— 和你心里的判断一致吗？

- 走完确认：「派活需要的信息都在这一页上」 是 / 否，缺什么：____________

### 主线 3 ｜ 顾问：接任务 → 改状态 → 记工作日志

谁走： 一线咨询顾问

- 用顾问账号登录，在「我的任务」里找到刚派的活

- 把一个任务改成「进行中」

- 把另一个任务改成「已跳过」（这个场景一定要试）

- 记一条工作日志，工时填 0.5 小时（半小时，故意试小数）

- 看刷新：F5，0.5 还是 0.5 吗？（不能变成 50）

- 看换人：换总助登录，看到的进度和顾问看到的一致吗？

- 走完确认：「我每天记工时就是这么记的」 是 / 否：____________

### 主线 4 ｜ 财务：确认到账 → 看逾期 → 顾问结算 → 导出

谁走： 财务（这条最重要，和 G6 连着）

- 在财务页找到主线 1 建的应收，点「确认到账」

- 看：状态变成「已到账」了吗？

- 看：「本月实收」有没有把这笔算进去？（按实际到账日归月）

- 看一眼逾期列表 —— 里面的每一笔，你认同它确实逾期了吗？

- 做一次顾问结算，导出一次对账单

- 看：导出的表头和页面上的说法一致吗？

- 走完确认：「这些数我能拿去对账」 是 / 否：____________

### 主线 5 ｜ 总经理：六视角工作台 → 营收 → 战略

谁走： 金恩来本人

- 六个角色视角挨个切一遍，每个都不是空白、不报错

- 顾问视角下看不到经营数字（金额显示 ¥ ***）

- 老板视角下全局数字齐全

- 营收数字和你心里的量级对得上吗？

- 走完确认：「我早上想知道今天什么情况，看这一页够了」 是 / 否，缺什么：____________

### 主线 6 ｜ 系统管理员：建号 → 分角色 → 停用 → 审计日志

谁走： 系统管理员

- 建一个新员工账号，给临时密码

- 用新账号登录 → 应该强制改密码

- 给这个账号分一个角色，验证它只看得到该看的菜单

- 停用这个账号 → 它应该登不进来

- 试着删除一个已经经手过合同的账号 → 应该删不掉，并告诉你用停用

- 看审计日志：上面每一步都记下来了吗？

- 走完确认：「进人出人我知道怎么操作」 是 / 否：____________

### G4 签字

| 主线 | 谁走的 | 日期 | 通过？ | 记下的问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 销售 |  |  |  |  |
| 2 总助 |  |  |  |  |
| 3 顾问 |  |  |  |  |
| 4 财务 |  |  |  |  |
| 5 总经理 |  |  |  |  |
| 6 系统管理员 |  |  |  |  |

## G6 财务核对 —— 这些数字要和你手上的账对得上

给财务的说明：下面每个数字都写了”它到底数的是什么”。 请对照你自己的账核一遍，对不上的写在右边 —— 对不上不一定是系统错， 也可能是口径不同，但必须说清是哪一种。

| 数字 | 在哪看 | 它数的是什么（口径） | 你的账 | 对得上？ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月实收 | 财务页 | 实际到账日落在本月的已收款。按银行到账那天归月 |  |  |
| 未记到账日的笔数 | 本月实收旁边 | 历史数据没有到账日，不硬塞进任何一个月，单独列出来 |  |  |
| 本月应收 | 财务页 | 约定到期日落在本月的应收（不管收没收到） |  |  |
| 回款率（进度） | 合同/工作台 | 已收 ÷ 合同总额。看这单收了多少 |  |  |
| 催收率 | 财务页 | 已收 ÷ 已到期应收。未到期的不进分母 |  |  |
| 回款计划缺口 | 合同页提示 | 合同总额 − 各期计划之和。大于 0 = 有钱没拆进节点 |  |  |
| 逾期回款 | 财务页 | 过了到期日还没收到。到期日当天不算逾期 |  |  |
| 未支付结算金额 | 结算页 | 含”待确认”的那部分，所以比草稿筛选的金额大 |  |  |
| 营收 | 工作台 | 已结项的客户项目金额汇总 |  |  |

### 重点解释两件事（这是这次专门改的）

1. 「本月实收」和「本月应收」本来就应该对不上。 一个按钱到账那天算，一个按约定该收那天算。八月到期、九月才收到的钱： 在八月的应收里，在九月的实收里。对不上的那部分，正是”该收没收到”。

改之前这两件事是混在一起的：卡片写着「本月已收」，算的却是”到期日在本月且已收到”—— 拿它对银行流水永远对不上。

2. 「回款率」有两个，答的是两个问题。 - 进度（已收 ÷ 合同总额）：昨天刚签的合同显示 0% 是正常的，钱还没到期 - 催收（已收 ÷ 已到期）：这个跌下来，就一定是真的该收没收到

只看第一个会误判，所以两个都要有。

### G6 签字

财务确认：「上面这些数字的口径我看懂了，和我手上的账能对上（或差异已说明）」

签字：____________ 日期：____________

## 做完这两条之后

G4、G5、G6 三条一起转绿，放行标准就只剩 G1（备份自动化） —— 那条按你说的上线后做，上线当天我会主动提。

2026-09-18 制