# 上线前 · 基础设施把关（2026-09-17）

金恩来：「我要你参考成熟先进的企业的时候，不是只参考某个部分， 而是我不知道的一些基础设施你要替我把关啊。」

这份文件只提问题，不动代码。 他明确要求：上线这个节骨眼上， 基础性问题先摆出来由他决定改不改、什么时候改。

每一条都写清：怎么发现的 / 实测证据 / 不处理会怎样 / 建议怎么办 / 要多久。 没有实测过的一律标「未验证」，不混进结论。

## 一、必须在上线前决定的（两条）

### 🔴 P0-1　备份是手动的，而且已经 7 天没备了

实测证据（2026-09-17 读生产，只读命令）：

crontab -l            →  空
systemd list-timers   →  没有 xinyi 相关的
/opt/xinyi/backups/   →  最新 xinyi-20260910（9月10日）
                          上一个 manual-20260903（9月3日）

scripts/backup.mjs 写得很好 —— 数据库 + 上传附件 + 指纹三样一起备， deploy/restore-drill.sh 还能把备份恢复到临时库逐表核对。 问题不在脚本，在于没人定时跑它。

这正是 CLAUDE.md 二点五第 2 条自己写下的那句： 「有个脚本可以跑」等于没有。

不处理会怎样：下周起 13 个人每天录合同。如果哪天库坏了、 误删了、或者服务器出问题，能回到的最近状态是一周前。 一周的合同、回款、项目进度要靠人回忆重录 —— 而且没人知道漏了什么。

建议：做成 systemd timer（每天凌晨一次 + 保留 14 天 + 跑完校验行数）， 和服务一起起来，不靠人记得。另外每月跑一次 restore-drill， 没演练过的备份只能算「大概能恢复」。

工作量：半天以内。改的是部署脚本，不碰业务代码。

### 🟠 P0-2　旧浏览器副本会覆盖别人刚存的数据（整份数据集写回）

怎么发现的：查「13 个人同时用会不会互相盖」时挖出来的。

实测复现（本机库，四步，2026-09-17）：

① A 打开页面，手里拿到当时的 projects 数组（10 个）
② 这期间 B 新建了一个项目                     → HTTP 201 成功
③ A 做了个无关操作，前端把它手里那份整数组推上去 → HTTP 200
④ 镜像 app_state_latest 里，B 建的那个项目：❌ 没了
   关系表 projects 里：                      ✅ 还在

真因：前端每次状态变化，会把 contracts_v8 / projects_v8 / customers_v8 / leads_v8 / settlements_v8 … 这些整个数组推给 POST /api/state/sync。服务端有三方合并（base / 我的 / 库里现在的）， 但 protectedKeys 只有三个：

audit_issues_v1、project_work_logs_v1、task_templates_v1

其余一律「后写的赢」。

影响面有多大 —— 实测后是精确的，不是最坏情况：

界面上看不到这个问题，因为项目、合同、客户、线索、知识、结算、 情报都已经灰度切到 PG 直读，不再从镜像水合。实测：被覆盖之后， 总助打开项目管理仍然看得见 B 建的那个项目（共 11 个）。

真正暴露的是只有镜像这一个来源、又没有三方合并保护的数据集：

| 数据集 | 是什么 | 谁会受影响 |
| --- | --- | --- |
| strategic_tasks_v1 | 战略管理的必赢战役 | 总经理录的战役可能被别人的旧副本抹掉 |
| strategic_insight_v1 | 战略洞察 | 同上 |
| ai_decision_logs_v1 | AI 决策留痕 | 追溯「这个建议当时是谁批的」可能缺条 |
| user_profiles_v1 | 用户档案 | — |

还有一个次生影响：npm run checkup:consistency 是拿镜像和关系表对账的。 镜像被旧副本盖过之后，这个体检会报出假的不一致， 或者反过来掩盖真的不一致 —— 体检报错狼来了几次，就没人看了。

建议（三选一，我倾向第 1 个）：

- 把这几个数据集也加进 protectedKeys（走已有的三方合并）—— 改动最小、机制现成，但要补测试验证合并对战略数据成立

- 给 /api/state/sync 加版本号/时间戳校验：客户端的基线比库里旧就拒绝， 前端提示「有人刚改过，请刷新」—— 更彻底，但要改前端交互

- 把剩下几个数据集也切到 PG 直读 —— 最彻底，但上线前动这个太大

不建议现在做的：什么都不做。战略战役是老板亲手录的东西， 丢了他不会怀疑是并发，只会觉得系统不可靠。

工作量：方案 1 约一天（含测试）。

## 二、需要你拍板的业务口径（三条，我不替你定）

这三条是字段排查 37 条里剩下没动的。它们不是文案问题， 改名字会掩盖真正的差异，得先定业务上要哪一个。

### B04　「回款率」有三个不同的分母

| 在哪 | 分子 | 分母 |
| --- | --- | --- |
| 合同页卡片 | 未归档且在当前范围内的已收金额 | 合同金额合计 |
| 回款概览卡片 | 全部合同的已收金额 | 回款节点计划总额 |
| 工作台趋势 | 近七个月已收 | 同期新签合同金额 |

三个都叫「回款率」，数字必然不同。

要你回答的：你平时说「回款率」的时候，心里算的是哪一个？ 定下来之后，另外两个要么改名（带上分母），要么去掉。

### B05　「本周」有三种窗口

| 在哪 | 实际口径 |
| --- | --- |
| 项目日志 / 工时 | 自然周（本周一零点起） |
| 顾问工作台日志条数 | 回看七天（今天往前数 7 天） |
| 我的任务「本周内」 | 未来七天（今天往后数 7 天） |

过去和将来被混成了同一个「周」。

要你回答的：要统一成自然周（周一到周日），还是保留三种但改名 （本周 / 近七天 / 未来七天）？统一成自然周要一起改边界，不能只换字。

### C04　「本月已收」算的是到期月，不是到账月

八月到期、九月才收到的钱，现在记在八月。 财务的回款趋势图同理。

要你回答的：这个口径你能接受吗？ - 能接受 → 我把标题改成「本月到期应收中的已收」，趋势图标注「按应收到期月」 - 不能接受 → 需要新增一个”实际到账日”字段，并把历史数据补上（这是数据结构改动，不是文案）

## 三、已经查过、没问题的（避免你担心）

| 项 | 结论 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 服务自动拉起 | ✅ Restart=always | systemd |
| 最近有没有崩溃 | ✅ 没有。7 天内的重启全是部署（Stopped/Started 同秒配对），最近一次 9-15 10:31，之后连续跑了 2 天 | journalctl |
| 磁盘 | ✅ 50G 用了 17% | df |
| 库大小 | ✅ 65 MB | pg |
| 历史表膨胀 | ✅ 692 行（曾经 146MB，已治理） | pg |
| 数据库迁移 | ✅ 26 条已执行 | schema_migrations |
| 登录爆破 | ✅ 有失败计数 + 锁定 | auth_users.locked_until |
| 前端错误上报 | ✅ 有 client_errors 表 + 同事反馈通道 | 系统管理员工作台 |
| 「谁做的」链路 | ✅ 经手过记录的账号删不掉是设计 | deleteUserIfUnused |
| 回滚 | ✅ 保留最近 8 个版本快照 | deploy/rollback.sh |
| 恢复演练工具 | ✅ 脚本存在且思路正确（恢复到临时库逐表核对） | deploy/restore-drill.sh |
| 上传附件有没有被备份 | ✅ backup.mjs 备了（部署快照排除 .runtime 不影响，那是代码回滚用的） | 读脚本 |

## 四、没查的，和为什么

诚实写，不假装覆盖。

- 依赖漏洞扫描：npm audit 在当前镜像源（npmmirror）上不支持，返回 NOT_IMPLEMENTED。要查得换回官方源跑一次。未验证。

- 服务挂了谁知道：生产上没有任何监控/告警服务（查过 systemd，只有 lvm2-monitor）。目前靠人打开页面才发现。是个缺口，但优先级低于备份 —— 服务有 Restart=always，真正致命的是数据丢了没人知道。

- 恢复演练有没有真跑过：脚本在，但没有找到运行记录。未验证。

- HTTPS / 安全响应头：在 nginx 配置里，这次没有逐项核对。未验证。

- 并发压测：13 人规模下没做过压测。按业务量（200-400 合同/年） 判断不是瓶颈，但没有数据支撑。未验证。

## 五、我建议的处理顺序

- P0-1 备份定时（半天，不碰业务代码）—— 这条不做，其它做得再好也白搭

- B04 / B05 / C04 你拍板（你几分钟，我按你定的改）

- P0-2 并发覆盖（约一天）—— 影响面已实测清楚，限于战略管理那几块

- 上线后再补：监控告警、依赖扫描、恢复演练常态化